[image: image1.jpg]



администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

46

29.03.2019                                                                                                                  № 129а
О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 12.12.2014 № 493а 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом Томской области от 29 декабря 2018 года №151-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а «Об утверждении государственной программы «Повышение энергоэффективности 
в Томской области» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 21.01.2015) следующие изменения:

в государственной программе «Повышение энергоэффективности в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1. В паспорте Программы:

1) раздел «Показатели цели государственной программы и их значения 
(с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции: 

	«Показатели цели государственной программы и их значения 
(с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2013 год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 
2021 год
	Прогнозный период 
2022 год

	
	Снижение энергоемкости валового регионального продукта 
(по отношению 
к уровню 
2013 года), %
	–
	0
	12,2
	13,0
	14,0
	15,0
	16,8
	16,8
	17,7
	17,7

	
	Доля возобновляемых 
и местных источников энергии из общей мощности источников электрической 
и тепловой энергии, %
	0,24
	0,28
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	
	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, %
	27,1
	29,13
	30,05
	31,5
	33,5
	35,5
	38,0
	40,3
	40,5
	41,0»;


2) раздел «Показатели задач государственной программы и их значения 
(с детализацией по годам реализации)» задачи изложить в следующей редакции:

	«Показатели задач государст-венной программы 
и их значения 
(с детализа-цией 
по годам реализации)
	Показатели задач
	2013 год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогноз-ный период 2021 год
	Прогноз-ный период 2022 год

	
	Задача 1. Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области

	
	Объем производства электрической 
и тепловой энергии 
с использованием возобновляемых источ-ников энергии в районах децентрализованного энергоснабжения, т.у.т.
	4,82
	4,82
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64

	
	Задача 2. Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области

	
	Удельный расход условного топлива 
на выработку электрической энергии, г.у.т. / кВт x ч
	302,1
	302
	301,9
	302,08
	302,05
	302,01
	301,98
	301,95
	301,92
	301,90

	
	Удельный расход условного топлива 
на выработку тепловой энергии, кг.у.т. / Гкал
	150,2
	150,1
	150,0
	140,01
	138,41
	138,39
	138,36
	138,33
	138,30
	138,0

	
	Задача 3. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	
	Объем реализации природного газа потребителям Томской области для выработки тепловой и электри-ческой энергии с исполь-зованием газа в качестве основного топлива, 
млн. м3 <*>
	411,4
	433,0
	414,6
	430,0
	450,0
	550,0
	650,0
	700,0
	750,0
	800,0

	
	Задача 4. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

	
	Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энерго-сбережению и повы-шению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транс-портными средствами 
в качестве моторного топлива, природным газом), %
	20
	20
	21
	23
	24
	24
	24
	24
	24
	24


	
	Задача 5. Координация реформы энергосбережения Томской области

	
	Объем привлеченных внебюджет-ных средств 
на реализацию мероприятий региональной программы 
в области энергосбере-жения 
и повышения энергетичес-кой эффектив-ности, 
тыс. руб.
	26929
	864972
	1222272,0
	1549976,3
	936121,0
	1778037,8
	4 328 798,8
	160 675,4
	63 276,1
	110 662,5»;


3) раздел «Подпрограммы государственной программы» дополнить строкой следующего содержания: «Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

4) раздел «Объем и источники финансирования государственной программы 
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

	«Объем 
и источ-ники финансиро-вания государст-венной программы (с детали-зацией 
по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогноз-ный период 2021 год
	Прогноз-ный период 2022 год

	
	федеральный бюджет 
(по согласова-нию (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе средства 
в федеральном бюджете, поступающие напрямую получателям 
на счета, открытые 
в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	1386767,3
	659766,5
	342838,2
	22893,0
	98 585,6
	131 096,0
	109396,0
	11096,0
	11096,0

	
	местные бюджеты 
(по согласова-нию (прогноз)
	82 946,8
	16384,8
	4492,7
	0,0
	20 268,2
	21 010,2
	20 790,9
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники 
(по согласова-нию (прогноз)
	10 149 820,0
	1222272,0
	1549976,3
	936121,0
	1778037,8
	4 328 798,9
	160 675,4
	63 276,1
	110 662,5

	
	всего 
по источникам
	11 619 534,1
	1898423,3
	1897307,2
	959 014,0
	1896891,6
	4 480 905,1
	290 862,3
	74 372,1
	121 758,5»;


2. В главе 3 «Ресурсное обеспечение государственной программы»:

1)  таблицу «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить 
в следующей редакции: 

	«№ п/п
	Наименование государствен-ной программы, подпрограммы
	Срок реализа-ции
	Объем финансиро-вания 
(тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	Соисполнитель

	
	
	
	
	феде-раль-ного бюд-жета (по согла-со-ванию (прог-ноз)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласо-ванию (прогноз)
	внебюд-жетных источников 
(по согласова-нию прогноз)
	

	
	Задача 1. Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области

	1.
	Подпрограмма 1 «Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов 
в экономике Томской области»
	всего
	1500,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	500,0
	Департамент промышленности 
и энергетики Администрации Томской области

	
	
	2015 год
	1500,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	500,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогноз-ный период

2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогноз-ный период

2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Задача 2. Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области

	2.
	Подпрограмма 2 «Повышение энергетической эффективности энергоснабжа-ющих 
и сетевых организаций Томской области»
	всего
	1992085,3
	0,0
	5000,0
	0,0
	1987085,3
	Департамент промышленности 
и энергетики Администрации Томской области

	
	
	2015 год
	100000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100000,0
	

	
	
	2016 год
	480000,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	475000,0
	

	
	
	2017 год
	475000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475000,0
	

	
	
	2018 год
	475000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475000,0
	

	
	
	2019 год
	462085,3
	0,0
	0,0
	0,0
	462085,3
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогноз-ный период

2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогноз-ный период

2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Задача 3. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие газоснабжения 
и повышение уровня газификации Томской области»
	всего
	8 938 204,8
	0,0
	1324523,3
	82 946,8
	7 530 734,7
	Департамент промышленности 
и энергетики Администрации Томской области

	
	
	2015 год
	1777923,3
	0,0
	649766,5
	16384,8
	1111772,0
	

	
	
	2016 год
	1259687,2
	0,0
	330218,2
	4492,7
	924976,3
	

	
	
	2017 год
	314894,0
	0,0
	15273,0
	0,0
	299 621,0
	

	
	
	2018 год
	1264271,6
	0,0
	90965,6
	20 268,2
	1153037,8
	

	
	
	2019 год
	4 007 723,8
	0,0
	125 000,0
	21 010,2
	3 861 713,6
	

	
	
	2020 год
	129 766,3
	0,0
	103 300,0
	20 790,9
	5 675,4
	

	
	
	Прогноз-ный период

2021 год
	68 276,1
	0,0
	5000,0
	0,0
	63 276,1
	

	
	
	Прогноз-ный период

2022 год
	115 662,5
	0,0
	5000,0
	0,0
	110 662,5
	

	
	Задача 4. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

	4.
	Подпрограмма 4 «Повышение энергетической эффективности 
в транспортном комплексе»
	всего
	626 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	626 500,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности 
и связи Томской области

	
	
	2015 год
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	

	
	
	2016 год
	150 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150 000,0
	

	
	
	2017 год
	161 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	161500,0
	

	
	
	2018 год
	150 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150 000,0
	

	
	
	2019 год
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	

	
	
	2020 год
	155 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155 000,0
	

	
	
	Прогноз-ный период

2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогноз-ный период

2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Задача 5. Координация реформы энергосбережения Томской области

	5.
	Подпрог-

рамма 5
 «Координация реформы энергосбере-жения Томской области»
	всего
	61 244,0
	0,0
	56 244,0
	0,0
	5000,0
	Департамент промышленности 
и энергетики Администрации Томской области

	
	
	2015 год
	14000,0
	0,0
	9000,0
	0,0
	5000,0
	

	
	
	2016 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прог-нозный период

2021 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прог-нозный период

2022 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого 
по государствен-ной программе
	всего
	11 619 534,1
	0,0
	1386767,3
	82 946,8
	10 149 820,0
	

	
	
	2015 год
	1 898 423,3
	0,0
	659766,5
	16 384,8
	1222272,0
	

	
	
	2016 год
	1 897 307,2
	0,0
	342838,2
	4 492,7
	1549976,3
	

	
	
	2017 год
	959 014,0
	0,0
	22 893,0
	0,0
	936121,0
	

	
	
	2018 год
	1896891,6
	0,0
	98 585,6
	20 268,2
	1778037,8
	

	
	
	2019 год
	4 480 905,1
	0,0
	131 096,0
	21 010,2
	4 328 798,9
	

	
	
	2020 год
	290 862,3
	0,0
	109396,0
	20 790,9
	160 675,4
	

	
	
	Прог-нозный период

2021 год
	74372,1
	0,0
	11096,0
	0,0
	63 276,1
	

	
	
	Прог-нозный период

2022 год
	121758,5
	0,0
	11096,0
	0,0
	110 662,5»;
	


2) в таблице «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета»: 

в разделе «Подпрограмма 3 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»:

пункты 2, 2.1, 2.18 изложить в следующей редакции:
	«2.
	Задача 2 подпрограммы «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»

	
	Основное мероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование 
и строительство распределительных газопроводов 
на территории населенных пунктов Томской области», 
в том числе:
	всего
	1 138103,8
	0,0
	1138103,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2015 год
	588169,0
	0,0
	588169,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2016 год
	247421,9
	0,0
	247421,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2018 год
	84 212,9
	0,0
	84 212,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019 год
	120 000,0
	0,0
	120 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	98 300,0
	0,0
	98 300,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие 1. Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», 
г. Асино Томской области
	всего
	416 170,3
	0,0
	416 170,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2015 год
	167015,9
	0,0
	167015,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2016 год
	169154,4
	0,0
	169154,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019 год
	50 000,0
	0,0
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	30 000,0
	0,0
	30 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18.
	Мероприятие 18.

Газоснабжение 
с. Итатка Томского района Томской области
	всего
	165 948,8
	0,0
	165 948,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2016 год
	67648,8
	0,0
	67648,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019 год
	50 000,0
	0,0
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	48 300,0
	0,0
	48 300,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»;


дополнить пунктом 2.26 следующего содержания:

	«2.26.
	Газоснабжение 
с. Дзержинское муниципального образования «Город Томск». 
1 этап
	всего
	40 000,0
	0,0
	40 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019 год
	20 000,0
	0,0
	20 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	20 000,0
	0,0
	20 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»;


пункты 4, 4.1 изложить в следующей редакции:

	«4.
	Задача 5 подпрограммы «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»

	
	Основное мероприятие 5 «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд», 
в том числе:
	всего
	48466,2
	48466,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2016 год
	8433,9
	8433,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2017 год
	15273,0
	15273,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2018 год
	4 759,3
	4 759,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2021 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2022 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие. Субсидии газоснабжающим организациям 
на возмещение недополученных доходов в связи 
с реализацией сжиженного газа населению
	всего
	48466,2
	48466,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2016 год
	8433,9
	8433,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2017 год
	15273,0
	15273,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2018 год
	4759,3
	4759,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2021 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2022 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»;


строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
	«Итого 
по подпрограмме
	всего
	1324523,3
	49242,9
	1173231,0
	57416,1
	24812,1
	19821,2

	
	2015 год
	649766,5
	776,7
	619946,5
	3050,0
	24812,1
	1181,2

	
	2016 год
	330218,2
	8433,9
	248778,2
	54366,1
	0,0
	18640,0

	
	2017 год
	15273,0
	15273,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2018 год
	90 965,6
	4 759,3
	86 206,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2019 год
	125 000,0
	5000,0
	120 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2020 год
	103300,0
	5000,0
	98 300,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Прогноз-ный период 2021 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Прогноз-ный период 2022 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»;


в разделе «Подпрограмма 5 «Координация реформы энергосбережения Томской области»: 

пункт 6 изложить в следующей редакции:

	«6.
	Задача 2. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)

	
	ВЦП. Реализация политики 
по энергосбере-жению 
и повышению энергетической эффективности 
и информационная поддержка
	всего
	51 744,0
	51 744,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2015 год
	4500,0
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2016 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2017 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2018 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 
2021 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 
2022 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»;


строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

	
	«Итого 
по подпрограмме
	всего
	56 244,0
	56 244,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2015 год
	9000,0
	9000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2016 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2017 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2018 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 
2021 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 
2022 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»;


строку «Итого по государственной программе» изложить в следующей редакции:

	
	«Итого 
по государст-венной программе
	всего
	1 386 767,2
	111 486,9
	1 173 230,9
	57416,1
	24812,1
	19821,2
	0,0

	
	
	2015 год
	659766,5
	10776,7
	619946,5
	3050,0
	24812,1
	1181,2
	0,0

	
	
	2016 год
	342838,2
	21053,9
	248778,2
	54366,1
	0,0
	18640,0
	0,0

	
	
	2017 год
	22893,0
	22893,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2018 год
	98585,5
	12379,3
	86206,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019 год
	131096,0
	11096,0
	120000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	109396,0
	11096,0
	98300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2021 год
	11096,0
	11096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогноз-ный период 2022 год
	11096,0
	11096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0».


3. В подпрограмме 1 «Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области»: 
паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

	«Наименование подпрограммы
	Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области

	Соисполнитель государственной программы (ответственный 
за подпрограмму)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области;

Автономная некоммерческая организация «Томский центр ресурсосбережения 
и энергоэффективности» (по согласованию)

	Цель подпрограммы
	Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области

	Показатели цели подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией 
по годам реализации)
	Показатели
	2013 год (факт)
	2014 год (оценка)
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогноз-ный период 2021 год
	Прогноз-ный период 2022 год

	
	Объем производства электрической 
и тепловой энергии 
с использо-ванием возобнов-ляемых источников энергии 
в районах децентрали-зованного энергоснабже-ния, т.у.т.
	4,82
	4,82
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64

	Задачи подпрограммы
	Выявление целесообразности и возможностей для применения местных возобновляемых ресурсов в экономике региона

	Показатели задач подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией 
по годам реализации)
	Показатели
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогноз-ный период 2021 год
	Прогноз-ный период 2022 год

	
	Задача 1. Выявление целесообразности и возможностей для применения местных возобновляемых ресурсов в экономике региона

	
	Количество проведенных исследований по использо-ванию местных возобновляе-мых ресурсов, ед.
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ВЦП
	Отсутствуют

	Сроки реализации подпрограммы
	2015 – 2020 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы 
(с детализацией 
по годам реализации), 
тыс. рублей
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогноз-ный период 2021 год
	Прогноз-ный период 2022 год

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	1000,0
	1000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты 
(по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию)
	500,0
	500,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	всего 
по источникам
	1500,0
	1500,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0».


4. В подпрограмме 2 «Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области» (далее – подпрограмма 2):
1) паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

	«Наименование подпрограммы
	Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области

	Соисполнитель государственной программы (ответственный 
за подпрограмму)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Цель подпрограммы
	Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели
	2013 год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогноз-ный период 2021 год
	Прогноз-ный период 2022 год

	
	Удельный расход условного топлива 
на выработку электричес-кой энергии, г.у.т. / 
кВт x ч
	302,1
	302
	301,9
	302,08
	302,05
	302,01
	301,98
	301,95
	301,92
	301,90

	
	Удельный расход условного топлива 
на выработку тепловой энергии, кг.у.т. / 
Гкал
	150,2
	150,1
	150,0
	140,01
	138,41
	138,39
	138,36
	138,33
	138,30
	138,0

	Задачи подпрограммы
	1. Повышение энергоэффективности в сетевых организациях.

2. Повышение энергоэффективности в генерирующих организациях.

3. Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели
	2013 год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогноз-ный период 2021 год
	Прогноз-ный период 2022 год

	
	Задача 1. Повышение энергоэффективности в сетевых организациях

	
	Потери электричес-кой энергии 
в электри-ческих сетях, %
	9,9
	9,5
	9,1
	8,7
	8,68
	8,65
	8,62
	8,62
	8,62
	8,62

	
	Потери тепловой энергии 
от общего количества тепла, поданного тепловыми электростан-циями, %
	23,5
	23
	22,5
	25,12
	25,8
	25,55
	24,5
	24,5
	24,5
	24,5

	
	Задача 2. Повышение энергоэффективности в генерирующих организациях

	
	Отношение фактического расхода топлива 
к норматив-ному 
при произ-водстве тепловой энергии, %
	100,74
	100,6
	100,5
	100,4
	100,33
	100,31
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3

	
	Отношение фактического расхода топлива 
к норматив-ному 
при произ-водстве электроэнер-гии, %
	100,7
	100,6
	100,5
	100,4
	100,3
	100,2
	100,18
	100,18
	100,18
	100,18

	
	Задача 3. Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области

	
	Степень готовности схемы 
и програм-мы, %
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ВЦП
	Отсутствуют

	Сроки реализации подпрограммы
	2015 – 2020 годы

	Объем 
и источники финансиро-вания подпрограммы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 
год
	Прогнозный период 
2021 год
	Прогнозный период 
2022 год

	
	федеральный бюджет 
(по согласо-ванию (прогноз)
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	5000,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местные бюджеты 
(по согласо-ванию (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджет-ные источ-ники 
(по согласо-ванию (прогноз)
	1987085,3
	100000,0
	475000,0
	475000,0
	475000,0
	462085,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего 
по источ-никам
	1992085,3
	100000,0
	480000,0
	475000,0
	475000,0
	462085,3
	0,0
	0,0
	0,0»;


2) в главе 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» пункты 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 изложить 
в следующей редакции:

	
	«Задача 1. Повышение энергоэффективности в сетевых организациях

	1.
	Основное мероприятие 1. Мероприятия по повышению энергоэффекти-вности 
в сетевых организациях
	всего
	1 151 977,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1 151 977,1
	Департамент промышлен-ности 
и энергетики Администрации Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	60000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60000,0
	
	Потери электрической энергии 
в электрических сетях, %
	9,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии 
от общего количества тепла, поданного тепловыми электростан-циями, %
	22,5

	
	
	2016 год
	315000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	315000,0
	
	Потери электрической энергии 
в электрических сетях, %
	8,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии 
от общего количества тепла, поданного тепловыми электростан-циями, %
	25,12

	
	
	2017 год
	315000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	315000,0
	
	Потери электрической энергии 
в электрических сетях, %
	8,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии 
от общего количества тепла, поданного тепловыми электростан-циями, %
	25,8

	
	
	2018 год
	315000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	315000,0
	
	Потери электрической энергии 
в электрических сетях, %
	8,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии 
от общего количества тепла, поданного тепловыми электростан-циями, %
	25,55

	
	
	2019 год
	146977,1
	0,0
	0,0
	0,0
	146977,1
	
	Потери электрической энергии 
в электрических сетях, %
	8,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии 
от общего количества тепла, поданного тепловыми электростан-циями, %
	24,5

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери электрической энергии 
в электрических сетях, %
	8,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии 
от общего количества тепла, поданного тепловыми электростан-циями, %
	24,5

	
	
	Прог-нозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери электрической энергии 
в электрических сетях, %
	8,62

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери тепловой энергии 
от общего количества тепла, поданного тепловыми электростан-циями, %
	24,5

	
	
	Прог-нозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери электрической энергии 
в электрических сетях, %
	8,62

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери тепловой энергии 
от общего количества тепла, поданного тепловыми электростан-циями, %
	24,5

	1.1.
	Мероприятие 1. Мероприятия по энергосбе-режению 
и повышению энергетической эффективности в сетевых организациях напряжением 
6 – 35 кВ
	всего
	286 055,2
	0,0
	0,0
	0,0
	286 055,2
	Департамент промышлен-ности 
и энергетики Администрации Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	x
	x

	
	
	2015 год
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30000,0
	
	Потери электрической энергии 
в электрических сетях сетевых организаций напряжением 
6 – 35 кВ, %
	12,75

	
	
	2016 год
	65000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	65000,0
	
	
	12,74

	
	
	2017 год
	65000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	65000,0
	
	
	11,81

	
	
	2018 год
	65000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	65000,0
	
	
	11,79

	
	
	2019 год
	61055,2
	0,0
	0,0
	0,0
	61055,2
	
	
	11,77

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	11,77

	
	
	Прог-нозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	11,77

	
	
	Прог-нозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	11,77

	1.2.
	Мероприятие 2. Мероприятия по энергосбе-режению 
и повышению энергетической эффективности сетевыми предприятиями напряжением 35 кВ и выше
	всего
	865 921,9
	0,0
	0,0
	0,0
	865 921,9
	Департамент промышлен-ности 
и энергетики Администрации Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	x
	x

	
	
	2015 год
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30000,0
	
	Потери электрической энергии 
в электрических сетях сетевыми предприятиями напряжением 
35 кВ и выше, %
	8,46

	
	
	2016 год
	250000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250000,0
	
	
	8,39

	
	
	2017 год
	250000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250000,0
	
	
	7,98

	
	
	2018 год
	250000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250000,0
	
	
	7,96

	
	
	2019 год
	85921,9
	0,0
	0,0
	0,0
	85921,9
	
	
	7,94

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	7,94

	
	
	Прог-нозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	7,94

	
	
	Прог-нозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	7,94

	
	Задача 2. Повышение энергоэффективности в генерирующих организациях

	2.
	Основное мероприятие 2. Мероприятия по повышению энергоэффек-тивности 
в генерирую-щих организациях
	всего
	835 108,2
	0,0
	0,0
	0,0
	835 108,2
	Департамент промышлен-ности 
и энергетики Администрации Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	40000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,5

	
	
	2016 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,4

	
	
	2017 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,3

	
	
	2018 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,31

	
	
	2019 год
	315108,2
	0,0
	0,0
	0,0
	315108,2
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,18

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,18

	
	
	Прог-нозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,3

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,18

	
	
	Прог-нозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,18

	2.1.
	Мероприятие 1. Мероприятия по энергосбе-режению 
и повышению энергетической эффективности на тепловых электростан-циях
	всего
	835 108,2
	0,0
	0,0
	0,0
	835 108,2
	Департамент промышлен-ности 
и энергетики Администрации Томской области, тепловые электростанции (по согласованию)
	x
	x

	
	
	2015 год
	40000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,5

	
	
	2016 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,4

	
	
	2017 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,33

	
	
	2018 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,31

	
	
	2019 год
	315108,2
	0,0
	0,0
	0,0
	315108,2
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,30

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %»;
	100,3

	
	
	Прог-нозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,3

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %»;
	100,3

	
	
	Прог-нозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,3

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %»;
	100,3»;

	строку «Итого по подпрограмме»  изложить в следующей редакции:

	
	«Итого 
по подпрограмме
	всего
	1 992 085,3
	0,0
	5000,0
	0,0
	1987085,3
	
	x
	x

	
	
	2015 год
	100000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100000,0
	
	x
	x

	
	
	2016 год
	480000,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	475000,0
	
	х
	х

	
	
	2017 год
	475000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475000,0
	
	x
	x

	
	
	2018 год
	475000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475000,0
	
	х
	х

	
	
	2019 год
	462085,3
	0,0
	0,0
	0,0
	462085,3
	
	x
	х

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	х
	х

	
	
	Прогноз-ный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	х
	х

	
	
	Прогноз-ный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	х
	х».


5. В подпрограмме 3 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области» (далее – подпрограмма 3):

1) паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
	«Наименование подпрограммы
	Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	Соисполнитель государственной программы (ответственный 
за подпрограмму)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент архитектуры и строительства Томской области;

Департамент общего образования Томской области;

Департамент социальной защиты населения Томской области;

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

	Сроки реализации подпрограммы
	2015 – 2020 годы

	Цели подпрограммы
	Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	Показатели цели подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией 
по годам реализации)
	Показатели целей
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогноз-ный период 
2021 год
	Прогноз-ный период 
2022 год

	
	Объем реализации природного газа потребителям 
в Томской области 
для выработки тепловой 
и электричес-кой энергии 
с использо-ванием газа 
в качестве основного вида топлива, 
млн. м3 / год <*>
	411,4
	433,0
	414,6
	430,0
	450,0
	550,0
	650,0
	700,0
	750,0
	800,0

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области.

Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области.

Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе.

Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи 
в индивидуальных домовладениях на территории Томской области.
Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	Показатели задач подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией 
по годам реализации)
	Показатели задач
	2013 год (факт)
	2014 год (факт)
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогноз-ный период 2021 год
	Прогноз-ный период 2022 год

	
	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области

	
	1. Протяжен-ность построенных межпоселковых газопроводов 
на территории Томской области, км
	305
	313
	57,0
	0
	0
	19,83
	61,3
	0,3
	3,64
	6,16

	
	2. Протяжен-ность запроекти-рованных межпоселковых газопроводов
на территории Томской области, км
	0
	0
	0
	180,4
	5,03
	7,9
	0
	0
	0
	0

	
	3. Количество населенных пунктов Томской области, получивших техническую возможность газификации, ед.
	0
	85
	6
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	3

	
	Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

	
	1. Протяжен-ность запроекти-рованных внутрипосел-ковых газопроводов 
на территории Томской области, км
	–
	0
	23,93
	15,66
	0,95
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Протяжен-ность построенных внутрипосел-ковых газопроводов 
на территории Томской области, км
	1690
	1800
	139,71
	210,11
	11,99
	15,34
	72,34
	76,2
	0
	0

	
	3. Количество домовладений, получивших техническую возможность для подклю-чения к сети газоснабжения, ед.
	45000
	50000
	1322
	4465
	247
	17
	2257
	1272
	0
	0

	
	4. Количество объектов юридических лиц, получив-ших техничес-кую возмож-ность 
для подключе-ния к сети газоснабжения, ед.
	1400
	1420
	3
	15
	0
	0
	8
	6
	0
	0

	
	Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	
	1. Количество запроектиро-ванных коммунально-бытовых котельных 
и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ 
в качестве основного вида топлива, ед.
	–
	2
	3
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	2. Количество введенных 
в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных 
и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ 
в качестве основного вида топлива, ед.
	–
	280
	2
	2
	0

0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3. Мощность введенных 
в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных 
и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ 
в качестве основного вида топлива, МВт
	–
	600
	4,1
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи 
в индивидуальных домовладениях на территории Томской области

	
	1. Количество заключенных договоров поставки газа 
с потреби-телями – физическими лицами 
в Томской области, ед.
	32850
	35140
	3000
	1500
	2000
	2000
	2000
	–
	–
	–

	
	Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой сжиженным углеводородным газом населению, %
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
	Отсутствуют

	Объем 
и источники финансиро-вания подпрог-раммы 
(с детализа-цией 
по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогноз-ный период 
2021 год
	Прогнозный период 
2022 год

	
	федераль-ный бюджет (по согласова-нию (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	7118230,7
	649766,5
	330218,2
	15273,0
	1722191,0
	1711036,2
	1578351,7
	1111394,1
	0,0

	
	утверждено
	1324 523,3
	649766,5
	330218,2
	15273,0
	90 965,6
	125 000,0
	103300,0
	5000,0
	5000,0

	
	местные бюджеты 
(по согласо-ванию (прогноз)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	354647,2
	16384,8
	4492,7
	0,0
	128302,7
	96970,6
	81497,2
	26999,2
	0,0

	
	утверждено
	82 946,8
	16384,8
	4492,7
	0,0
	20 268,2
	21 010,2
	20 790,9
	0,0
	0,0

	
	внебюджет-ные источники 
(по согласо-ванию (прогноз)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	18 256668,7
	1111772,0
	924976,3
	299621,0
	3574027,8
	3977657,6
	3365675,4
	4892276,1
	110662,5

	
	утверждено
	7530734,7
	1111772,0
	924976,3
	299621,0
	1 153 037,8
	3 861 713,6
	5 675,4
	63 276,1
	110 662,5

	
	всего 
по источникам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	25729546,6
	1777923,3
	1259687,2
	314894,0
	5424521,5
	5785664,4
	5025524,3
	6030669,4
	110662,5

	
	утверждено
	8938204,8
	1777923,3
	1259687,2
	314894,0
	1264271,6
	4007723,8
	129766,3
	68 276,1
	115 662,5»;


2) в главе 3 «Перечень основных мероприятий и утвержденное ресурсное обеспечение подпрограммы»:

пункты 1, 1.1, 1.3 изложить в следующей редакции:

	«1.
	Задача 1 «Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области»

	
	Основное мероприятие 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование 
и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения 
на территории Томской области, 
в том числе:
	всего
	6 314 365,3
	–
	–
	–
	6 314 365,3
	ООО «Газпром межрегион-газ» 
(по согласова-нию) 
в соответ-ствии 
с приложе-нием № 2 
к подпрог-рамме 3, ООО «Газпром-газораспре-деление Томск» 
(по согласо-ванию)
	Протяженность запроектиро-ванных МПГ, км
	193,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	148,23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектиро-ванных СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	13

	
	
	2015
	800000,0
	–
	–
	–
	800000,0
	
	Протяженность запроектиро-ванных МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	57,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	6

	
	
	2016
	800000,0
	–
	–
	–
	800000,0
	
	Протяженность запроектиро-ванных МПГ, км
	180,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	107654,6
	–
	–
	–
	107654,6
	
	Протяженность запроектиро-ванных МПГ, км
	5,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектиро-ванных СПХР, ед.
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	927 096,7
	–
	–
	–
	927 096,7
	
	Протяженность запроектиро-ванных МПГ, км
	7,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	19,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектиро-ванных СПХР, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2019
	3 500 000,0
	–
	–
	–
	3 500 000,0
	
	Протяженность запроектиро-ванных МПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	61,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2020
	5 675,4
	–
	–
	–
	5 675,4
	
	Протяженность запроектиро-ванных МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогноз-ный период 2021
	63 276,1
	–
	–
	–
	63 276,1
	
	Протяженность запроектиро-ванных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	3,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогноз-ный период 2022 год
	110 662,5
	–
	–
	–
	110 662,5
	
	Протяженность запроектиро-ванных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	6,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	1.1.
	Строительство 
и реконструкция объектов распределения газа, газопроводов – отводов, ГРС
	всего
	6103010,0
	–
	–
	–
	6 103010,0
	ООО «Газпром межрегион-газ» 
(по согласо-ванию) 
в соответ-ствии 
с приложе-нием № 2 
к подпрог-рамме 3
	Протяженность запроектиро-ванных МПГ, км
	180,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	135,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектиро-ванных СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2015
	800000,0
	–
	–
	–
	800000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	57,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	6

	
	
	2016
	800000,0
	–
	–
	–
	800000,0
	
	Протяженность запроектиро-ванных МПГ, км
	180,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	100000,0
	–
	–
	–
	100000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектиро-ванных СПХР, ед.
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	903 010,0
	–
	–
	–
	903 010,0
	
	Протяженность МПГ, км
	17,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектиро-ванных СПХР, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	3 500 000,0
	–
	–
	–
	3 500 000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	61,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогноз-ный период 2021 
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогноз-ный период 2022
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Проектирование 
и строительство «Газопровод 
от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС «АГНКС» – 
п. Мирный»
	всего
	192 033,1
	–
	–
	–
	192 033,1
	ООО «Газпром газораспре-деление Томск» (по согласова-нию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	10,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	10,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2015
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	2710,5
	–
	–
	–
	2710,5
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	2,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	9708,6
	–
	–
	–
	9708,6
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	7,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0,0

	
	
	2020
	5 675,4
	–
	–
	–
	5 675,4
	
	Протяженность МПГ, км
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогноз-ный период 2021
	63 276,1
	–
	–
	–
	63 276,1
	
	Протяженность МПГ, км
	3,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогноз-ный период 2022
	110 662,5
	–
	–
	–
	110 662,5
	
	Протяженность МПГ, км
	6,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3»;


пункты 2, 2.1, 2.25, 2.29, 2.30 изложить в следующей редакции:
	«2.
	Задача 2 «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование 
и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»

	
	Основное меропри-

ятие 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабже-ния. Проектиро-вание 
и строитель-ство распреде-лительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области, 
в том числе:
	всего
	1515712,0
	–
	1 138103,7
	81238,9
	296 369,4
	Департамент архитектуры 
и строительства Томской области, Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, муниципальные образования 
(по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	40,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	525,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	9238

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	32

	
	
	2015
	674651,6
	–
	588169,0
	14710,6
	71772,0
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	23,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	139,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	1322

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2016**
	256877,2
	–
	247421,9
	4479,0
	4976,3
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	15,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	210,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	4465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	15

	
	
	2017
	31966,4
	–
	–
	–
	31966,4
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	11,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	247

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	170 402,1
	–
	84 212,8
	20 248,2
	65 941,1
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	15,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	262723,8
	–
	120 000,0
	21010,2
	121 713,6
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	72,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	2257

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	8

	
	
	2020
	119090,9
	–
	98 300,0
	20790,9
	–
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	76,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	1272

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	6

	
	
	Прог-нозный период 2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прог-нозный период 2022
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.1.
	Газоснаб-жение МО «Асиновское городское поселение», 
г. Асино Томской области
	всего
	420373,9
	–
	416170,3
	4203,6
	–
	Администрация Асиновского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	35,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2015
	168702,8
	–
	167015,9
	1686,9
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	14,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016**
	170863,0
	–
	169154,4
	1708,6
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	106,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	50 505,1
	–
	50 000,0
	505,1
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	50,0

	
	
	2020
	30 303,0
	–
	30 000,0
	303,0
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	Прог-нозный период 2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прог-нозный период 2022
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.25.
	Газоснабже-ние с. Итатка Томского района Томской области
	всего
	167625,1
	–
	165948,8
	1676,3
	–
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	29,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2015
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016**
	68332,1
	–
	67648,8
	683,3
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	29,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2017
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	50505,1
	–
	50 000,0
	505,1
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	50

	
	
	2020
	48787,9
	–
	48300,0
	487,9
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	29,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	Прог-нозный период 2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прог-нозный период 2022
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.29.
	Газораспре-делительные сети микрорайона Энтузиастов МО «Город Томск»
	всего
	40 684,8
	–
	–
	–
	40 684,8
	ООО «Газпром газораспределе-ние Томск»

(по согласованию)

за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	8,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	16819,9
	–
	–
	–
	16819,9
	
	Протяженность ВПГ, км
	2,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	40,0

	
	
	2019
	23 864,9
	–
	–
	–
	23 864,9
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прог-нозный период 2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прог-нозный период 2022
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.30.
	Газораспре-делительные сети микрорайона Наука МО «Город Томск»
	всего
	136 702,4
	–
	–
	–
	136 702,4
	ООО «Газпром газораспределе-ние Томск»

(по согласованию)

за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	27,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	852,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	42909,6
	–
	–
	–
	42909,6
	
	Протяженность ВПГ, км
	7,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	40,0

	
	
	2019
	93 792,8
	–
	–
	–
	93 792,8
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	852

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	0

	
	
	Прог-нозный период 2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	0

	
	
	Прог-нозный период 2022
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	0»;


дополнить пунктами 2.33, 2.34 следующего содержания:

	«2.33.
	Газоснабжение с. Дзержинское муниципаль-ного образования «Город Томск». 1 этап
	всего
	80 000,0
	–
	40 000,0
	40 000,0
	–
	Администрация Томского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	25,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	807

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2015
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	40 000,0
	–
	20 000,0
	20 000,0
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	50

	
	
	2020
	40 000,0
	–
	20 000,
	20 000,0
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	25,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	807

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	Прог-нозный период 2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прог-нозный период 2022
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.34.
	Газификация ул. Садоводов 
в п. Писарево  Томского района Томской области
	всего
	4055,9
	–
	–
	–
	4055,9
	Администрация Томского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	4 055,9
	–
	–
	–
	4 055,9
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прог-нозный период 2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прог-нозный период 2022
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0»;


пункты 4, 4.1 изложить в следующей редакции:

	«4.
	Задача 4 «Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) 
для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и пищеприготовления в индивидуальных домовладениях 
на территории Томской области»

	
	Основное мероприятие 4. Обеспечение подключения 
к распредели-тельным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) 
для отопления жилых 
и нежилых помещений, подогрева воды 
и пищеприго-товления 
в индивиду-альных домовладениях на территории Томской области, в том числе:
	всего
	920 000,0
	–
	–
	–
	920 000,0
	Департамент промышлен-ности и энер-гетики Администра-ции Томской области, собственники жилых помещений (по согласо-ванию)
	Количество договоров поставки газа, ед.
	10500

	
	
	2015
	240000,0
	–
	–
	–
	240000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2016
	120000,0
	–
	–
	–
	120000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	1500

	
	
	2017
	160000,0
	–
	–
	–
	160000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2018
	160000,0
	–
	–
	–
	160000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2019
	240000,0
	–
	–
	–
	240000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	–

	
	
	Про-гно-зный пе-риод 2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	–

	
	
	Про-гноз-ный пе-риод 2022
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	–

	4.1.
	Проектирование и монтаж ВДГО 
в индивиду-альных домовладениях на территории Томской области
	всего
	920 000,0
	–
	–
	–
	920 000,0
	Собственники жилых помещений (по согласо-ванию)
	Количество договоров поставки газа, ед.
	10500

	
	
	2015
	240000,0
	–
	–
	–
	240000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2016
	120000,0
	–
	–
	–
	120000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	1500

	
	
	2017
	160000,0
	–
	–
	–
	160000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2018
	160000,0
	–
	–
	–
	160000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2019
	240000,0
	–
	–
	–
	240000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	–

	
	
	Про-гно-зный пе-риод 2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	–

	
	
	Про-гноз-ный пе-риод 2022
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	–»;


пункты 5, 5.1 изложить в следующей редакции:

	«5.
	Задача 5 «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»

	
	Основное мероприятие 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд, в том числе:
	всего
	48 466,2
	–
	48 466,2
	–
	–
	Департамент промышлен-ности 
и энергетики Администра-ции Томской области, Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администра-ции Томской области
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2015
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	0

	
	
	2016
	8433,9
	–
	8433,9
	–
	–
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2017
	15273,0
	–
	15273,0
	–
	–
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2018
	4759,3
	–
	4759,3
	–
	–
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2019
	5000,0
	–
	5000,0
	–
	–
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2020
	5000,0
	–
	5000,0
	–
	–
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	Про-гноз-ный пе-риод 2021
	5000,0
	–
	5000,0
	–
	–
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34



	
	
	Про-гноз-ный пе-риод 2022
	5000,0
	–
	5000,0
	–
	–
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	5.1.
	Субсидии газоснабжающим организациям 
на возмещение недополученных доходов в связи 
с реализацией сжиженного газа населению
	всего
	48 466,2
	–
	48 466,2
	–
	–
	Департамент промышлен-ности 
и энергетики Администра-ции Томской области
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	2015
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	0

	
	
	2016
	8433,9
	–
	8433,9
	–
	–
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	2017
	15273,0
	–
	15273,0
	–
	–
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	2018
	4759,3
	–
	4759,3
	–
	–
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	2019
	5000,0
	–
	5000,0
	–
	–
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	2020
	5000,0
	–
	5000,0
	–
	–
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	Про-гноз-ный пе-риод 2021
	5000,0
	–
	5000,0
	–
	–
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	Про-гноз-ный пе-риод 2022
	5000,0
	–
	5000,0
	–
	–
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	199»;


** Объекты находились под кассовыми ограничениями.
строку «Всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

	«Всего 
по подпрограмме 
	всего 
	8 938 204,8
	–
	1 324 523,3 
	82 946,8
	7 530 734,7
	
	
	

	
	2015 
	1 777 923,3 
	–
	649 766,5 
	16 384,8 
	1 111 772,0 
	
	
	

	
	2016 
	1 259 687,2 
	–
	330 218,2 
	4492,7 
	92 4976,3 
	
	
	

	
	2017 
	314 894,0 
	–
	15 273,0 
	–
	299 621,0 
	
	
	

	
	2018 
	1 264 271,6
	–
	90 965,6
	20 268,2
	1 153 037,8 
	
	
	

	
	2019 
	4 007 723,8 
	–
	125 000,0
	21 010,2
	3 861 713,6 
	
	
	

	
	2020 
	129 766,3 
	–
	103300,0
	20 790,9 
	5 675,4 
	
	
	

	
	Прогноз-ный период 2021
	68 276,1
	–
	5000,0
	0,0
	63 276,1
	
	
	

	
	Прогноз-ный период 2022
	115 662,5
	–
	5000,0
	0,0
	110 662,5»;
	
	
	


3) приложение № 1 к подпрограмме 3 «Перечень объектов распределения газа, строящихся на территории Томской области в рамках обязательств ПАО «Газпром» 
по программе газификации регионов Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) пункт 3 приложения № 3 «Методика расчета субсидий местным бюджетам 
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
в сфере газификации в рамках государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области» к подпрограмме 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«50% – на 2019 год для строительства объекта «Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования «Город Томск». 1 этап».
6. В подпрограмме 4 «Повышение энергетической эффективности 
в транспортном комплексе» (далее – подпрограмма 4):

1) паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
	«Наименование подпрограммы
	Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

	Соисполнитель государственной программы (ответственный 
за подпрограмму)
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

	Цель подпрограммы
	Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

	Показатели цели подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2013 год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прог-нозный период 2021 год
	Прог-нозный период 2022 год

	
	Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энерго-сбережению и повы-шению энергетической эффективности (заме-щению бензина, используемого тран-спортными средствами 
в качестве моторного топлива, природным газом), %
	20
	20
	21
	23
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	Показатели задач подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2013 
год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прог-ноз-ный пери-од 2021 год
	Прог-ноз-ный пери-од 2022 год

	
	Задача 1. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом 
в Томской области, 
млн. м3
	9,1
	9,2
	9,6
	10,3
	12,9
	14,9
	15,0
	15,1
	15,2
	15,3

	Ведомственные целевые программы, входящие 
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
	Отсутствуют


	Сроки реализации подпрограммы
	2015 – 2020 годы

	Объем 
и источники финансирования подпрограммы 
(с детализацией по годам реализации, 
тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прог-нозный период 2021 год
	Прог-нозный период 2022 год

	
	федеральный бюджет 
(по согласо-ванию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местные бюджеты 
(по согласо-ванию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники 
(по согласо-ванию)
	626500,0
	5000,0
	150000,0
	161500,0
	150000,0
	5000,0
	155000,0
	0,0
	0,0

	
	всего 
по источникам
	626500,0
	5000,0
	150000,0
	161500,0
	150000,0
	5000,0
	155000,0
	0,0
	0,0»;


2) в главе 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» пункты 1, 1.1, 1.2 изложить 
в следующей редакции:

	«1.
	Задача 1 подпрограммы «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области»

	
	Основное мероприятие 1. 
Рост потребления природного газа автомобильным транспортом 
в Томской области
	всего
	626500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	626500,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом 
в Томской области, млн. м3
	9,60

	
	
	2016 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом 
в Томской области, млн. м3
	10,3

	
	
	2017 год
	161500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	161500,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом 
в Томской области, млн. м3
	12,9

	
	
	2018 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом 
в Томской области, млн. м3
	14,9

	
	
	2019 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом 
в Томской области, млн. м3
	15,0

	
	
	2020 год
	155000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155000,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом 
в Томской области, млн. м3
	15,1

	
	
	Прог-нозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом 
в Томской области, млн. м3
	15,2

	
	
	Прог-нозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом 
в Томской области, млн. м3
	15,3

	1.1.
	Мероприятие 1. Субсидии 
на возмещение части затрат на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих 
на газомоторном топливе
	всего
	26500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26500,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	Количество транспортных средств, 
в отношении которых проведены мероприятия 
по замещению бензина, используемого транспортными средствами 
в качестве моторного топлива, природным 
газом, шт.
	5,0

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2017 год
	11500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11500,0
	
	
	64,0

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2019 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	
	28,0

	
	
	2020 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	
	5,0

	
	
	Прог-нозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прог-нозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	1.2.
	Мероприятие 2. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)
	всего
	600000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600000,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество АГНКС, шт.
	0

	
	
	2016 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	
	1

	
	
	2017 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	
	1

	
	
	2018 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	
	1

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2020 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	
	1

	
	
	Прог-нозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	Прог-нозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0»;


строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
	
	«Итого 
по подпрограмме
	всего
	626500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	626500,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности 
и связи Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	x
	x

	
	
	2016 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	x
	x

	
	
	2017 год
	161500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	161500,0
	
	x
	x

	
	
	2018 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	х
	х

	
	
	2019 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	х
	х

	
	
	2020 год
	155000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155000,0
	
	х
	х

	
	
	Прог-нозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	х
	х

	
	
	Прог-нозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	х
	х».


7. В подпрограмме 5 «Координация реформы энергосбережения Томской области» (далее – подпрограмма 5):

1) паспорт подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

	«Наименование подпрограммы
	Координация реформы энергосбережения Томской области

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Цель подпрограммы
	Координация реформы энергосбережения Томской области

	Показатели цели подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией по годам реализации)


	Показатели
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прог-нозный период 2021 год
	Прог-нозный период 2022 год

	
	Объем привлеченных внебюджетных средств 
на реализацию мероприятий региональной программы 
в области энергосбереже-ния и повы-шения энергети-ческой эффек-тивности, 
тыс. руб.
	26929
	864972
	1222272,0
	1549976,3
	936121,0
	1778037,8
	4328798,8
	160675,4
	63276,1
	110662,5

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Развитие региональных информационных систем в области топливно-энергетического потребления 
и энергоэффективности.

Задача 2. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП).

Задача 3. Выполнение мероприятий межотраслевого характера для достижения целей политики по энергосбережению 
в отраслях

	Показатели задач подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией по годам реализации)
	Показатели
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прог-нозный период 2021 год
	Прог-нозный период 2022 год

	
	Задача 1. Развитие региональных информационных систем в области топливно-энергетического потребления 
и энергоэффективности

	
	Количество функционирующих систем хранения 
и передачи данных, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Задача 2. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
и информационная поддержка (ВЦП)
	
	

	
	Количество готовых к внедрению решений 
по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты не менее чем на 2% 
от существующих затрат, ед.
	0
	0
	0
	23
	27
	32
	37
	37
	37
	37

	
	Задача 3. Выполнение мероприятий межотраслевого характера для достижения целей политики по энергосбережению 
в отраслях

	
	Количество проведенных исследований 
и разработанных технических решений, ед.
	2
	2
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ведомственные целевые программы, входящие 
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
	ВЦП 1. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка

	Сроки реализации подпрограммы
	2015 – 2020 годы

	Объем 
и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогноз-ный период 2022 год

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	56244,0
	9000,0
	7620,0
	7620,0
	7620,0
	6096,0
	6096,0
	6096,0
	6096,0

	
	местные бюджеты 
(по согласованию (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего 
по источникам
	61 244,0
	14000,0
	7620,0
	7620,0
	7620,0
	6096,0
	6096,0
	6096,0
	6096,0»;


2) в главе 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» пункт 2 изложить 
в следующей редакции:

	«2.
	Задача 2. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)

	
	ВЦП. Реализация политики 
по энерго-сбережению 
и повышению энергетической эффективности и информа-ционная поддержка
	всего
	51 744,0
	0,0
	51 744,0
	0,0
	0,0
	Департамент промышленности 
и энергетики Администрации Томской области;

Автономная некоммерческая организация «Томский центр ресурсосбережения 
и энергоэффектив-ности» 
(по согласованию)
	x
	x

	
	
	2015 год
	4500,0
	0,0
	4500,0
	0,0
	0,0
	
	Количество готовых к внедрению решений 
по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты не менее чем на 2% 
от существующих затрат
	–

	
	
	2016 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	23

	
	
	2017 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	27

	
	
	2018 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	32

	
	
	2019 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	
	
	2020 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	
	
	Прогноз-ный период

2021 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	
	
	Прогноз-ный период

2022 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37»;


строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

	
	«Итого 
по подпрограмме 5
	всего
	61 244,0
	0,0
	56 244,0
	0,0
	5000,0
	
	
	x

	
	
	2015 год
	14000,0
	0,0
	9000,0
	0,0
	5000,0
	
	
	x

	
	
	2016 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2017 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2018 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2019 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2020 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	Прогноз-ный период

2021 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	х

	
	
	Прогноз-ный период

2022 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	х».


8. Государственную программу дополнить подпрограммой 6 «Обеспечивающая подпрограмма» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

9. Приложение № 1«Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий государственной программы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.
И.о. Губернатора Томской области                                                                       А.М.Феденёв
С.В.Маркелов
0329mk01.pap2019

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
 от 29.03.2019 № 129а
Перечень объектов распределения газа, строящихся на территории 

Томской области в рамках обязательств ПАО «Газпром» 

по программе газификации регионов Российской Федерации
	№ п/п
	Наименование объекта
	Муниципальное образование, 
на землях которого располагается объект
	Протя-женность (км)
	Диаметр (мм)
	Год начала строитель-ства
	Год окончания строительства
	Примечание

	1.
	Газопровод-отвод и ГРС Победа
	Кожевниковский район
	0,80
	108
	2018
	2019
	

	2.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Победа до с. Победа Шегарского района
	Кожевниковский район;

Шегарский район
	8,60
	225

160
	2018
	2019
	

	3.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Итатка 
до н.п. Итатка Томской области
	Томский район
	0,70
	219

160
	2018
	2020
	

	4.
	Газопровод-отвод и ГРС 
в районе г. Асино Томской области
	Томский район; Асиновский район
	78,30
	325
	2018
	2020
	

	5.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до г. Асино 
с отводом 
на д. Феоктистовка и ЛПК Асиновского района Томской области
	Асиновский район
	11,40
	315
	2018
	2020
	

	6.
	Газопровод межпоселковый от ПГРП до н.п. Старо-Кусково с отводом 
на н.п. Ново-Кусково Асиновского района Томской области
	Асиновский район
	5,50
	315

225
	2019
	2020
	

	7.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино 
до с. Первомайское Первомайского района Томской области
	Асиновский район; Первомайский район
	20,40
	315

225
	2018
	2020
	

	8.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино 
до с. Семеновка Зырянского района с отводами 
на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области
	Асиновский район
	28,90
	400

110
	2018
	2020
	

	9.
	Газопровод межпоселковый от с. Семеновка 
до с. Зыряновское 
с отводами на с. Цыганово, с. Берлинка, 
п. Причулымский Зырянского района Томской области
	Асиновский район; Зырянский район
	25,80
	400

225

110
	2018
	2020
	

	10.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Апрель 
до п. Апрель, 
п. Предтеченск, 
п. Просторный, д. Аникино, п. Геологов, ул. Нахимова г. Томска
	Томский район; 
г. Томск
	14,00
	630

219

159

110

108

63
	2014
	2015
	

	11.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская 
до с. Тахтамышево, 
д. Кандинка с отводом 
на с. Кафтанчиково Томского района Томской области
	Томский район
	18,00
	315

225
	2013
	2015
	

	12.
	Газопровод межпоселковый от д. Кандинка до с. Курлек с отводом на с. Калтай Томского района Томской области
	Томский район
	14,90
	225
	2013
	2015
	

	13.
	Газопровод межпоселковый от новой ГРС-1 
до распределительных сетей ГРС-1 г. Томска
	Томский район;

г. Томск
	9,00
	530
	2014
	2015
	

	14.
	ГРС-1 г. Томск (реконструкция)
	Томский район;

г. Томск
	1,10
	530
	2014
	2015
	

	15.
	Комплекс сжижения природного газа 
на газопроводе-отводе 
к ГРС Каргала
	Шегарский район
	
	
	2019
	2021
	

	16.
	Станция приема, хранения и регазификации СПГ 
в с. Бакчар
	Бакчарский район
	
	
	2019
	2021
	

	17.
	Станция приема, хранения и регазификации СПГ 
в с. Подгорное
	Чаинский район
	
	
	2019
	2021
	

	18.
	Станция приема, хранения и регазификации СПГ 
в с. Тегульдет
	Тегульдетский район
	
	
	2019
	2021
	

	19.
	Станция приема, хранения и регазификации СПГ 
в д. Вороновка Шегарского района
	Шегарский район
	
	
	2019
	2021
	

	20.
	Станция приема, хранения и регазификации СПГ 
в с. Кожевниково Кожевниковского района
	Кожевниковский район
	
	
	2019
	2021
	

	21.
	Реконструкция ГРС, 
с-з Чернореченский
	Томский район
	
	
	2021
	2022
	

	
	Итого
	
	237,40
	
	
	
	


Приложение № 2

к постановлению Администрации

Томской области
 от 29.03.2019 № 129а
«Обеспечивающая подпрограмма»

Информация о мерах государственного регулирования

	№

п/п
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, тарифные, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект, ожидаемый 
от применения меры
	Ответственный

	1.
	Бюджетная
	Субсидия газоснабжающим организациям для возмещения недополученных доходов 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг


	Ежегодно
	Cохранение на территории Томской области возможности осуществлять регулируемую деятельность по поставке сжиженного газа в баллонах населению и обеспечение стабильности данных поставок 
в удаленные населенные пункты
	Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области

	2.
	Бюджетная
	Субсидия некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) из областного бюджета
	Ежегодно
	Повышение энергосбережения 
в Томской области. Оптимизация затрат организаций бюджетной сферы на энергетические ресурсы. Выявление возможности 
и создание условий 
для привлечения инвестиций 
на модернизацию инженерной инфраструктуры
	Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области

	3.
	Бюджетная 
	Субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в сфере газификации 
	По мере необходи-мости
	Повышение степени благоустройства жилищного фонда. Улучшение бытовых условий населения за счет газификации
	Департамент архитектуры 
и строительства Томской области


Информация о мерах правового регулирования

	№

п/п
	Наименование планируемого 
к разработке правового акта
	Краткое содержание планируемого к разработке правового акта
	Срок разработки
	Ответственный 
за разработку правового акта
	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

	1.
	Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области 
и приобретении объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Томской области 
и о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) 
и приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Томской области
	Предложения 
по финансированию объектов государственной 
и (или) муниципальной собственности с учетом доведенного Департаментом финансов Томской области предварительного объема бюджетных ассигнований 
на капитальные вложения 
в объекты государственной 
и (или) муниципальной собственности
	По мере необходи-мости
	Департамент промышленности 
и энергетики Администрации Томской области
	В том числе влияет 
на уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации


Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих реализацию государственной программы и ее подпрограмм

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия / меры
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации <*>
	Ожидаемый результат
	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

	1.
	Проведение выездных осмотров 
по соблюдению органами местного самоуправления, юридическими лицами, графика производства работ на объектах
	Департамент промышленности 
и энергетики Администрации Томской области
	По мере необходи-мости
	Мониторинг хода исполнения работ
	В том числе влияет 
на уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации

	2.
	Формирование отчетов о ходе реализации государственной программы


	Департамент промышленности 
и энергетики Администрации Томской области
	Ежеквар-тально
	Достижение запланированных значений показателей цели государственной программы
	Выполнение запланированных значений показателей государственной программы

	3.
	Проведение обучающего семинара 
с органами местного самоуправления 
по подготовке бюджетных заявок


	Департамент промышленности 
и энергетики Администрации Томской области
	Ежегодно (март 2019 г.)
	Проведение отбора объектов муниципальной собственности 
на включение 
в государственную программу 
в установленные сроки
	В том числе влияет 
на принятие решения 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства


<*> Указываются даты реализации мероприятия или его периодичность (постоянно, по мере необходимости).
	Приложение № 3
к постановлению Администрации

Томской области
 от 29.03.2019 № 129а
Общая потребность
в ресурсном обеспечении реализации основных
мероприятий государственной программы


	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия государственной программы
	Срок реали-зации (годы)
	Объем финанси-рования 
(с учетом НДС) 
(тыс. руб.)
	В том числе за счет средств:
	Участник мероприятия
	Показатели основного мероприятия по годам реализации

	
	
	
	
	феде-раль-ного бюдже-та 
(по согла-сова-нию)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласо-ванию)
	внебюджет-ных источников (по согласова-нию)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование 
и единица измерения
	значения по годам реали-зации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышения уровня газификации Томской области»

	Задача 1 «Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области»

	1.
	Строительство 
и реконструкция объектов распределения газа, газопроводов-отводов, ГРС
	2019 – 2021
	10 909 000,0
	–
	–
	–
	10 909 000,0
	ООО «Газпром межрегионгаз» (по согласованию)
	Протяженность МПГ, км
	162,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектирован-ных СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	23

	
	
	2019
	3 500 000,0
	–
	–
	–
	3 500 000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	61,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2020
	3 000 000,0
	–
	–
	–
	3 000 000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	101,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	16

	
	
	2021
	4 409 000,0
	–
	–
	–
	4 409 000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	5

	2.
	Проектирование 
и строительство «Газопровод от ГРС-2 
до врезки в газопровод АГРС «АГНКС» – 
п. Мирный»
	2019 - 2021
	68 951,5
	–
	–
	–
	68 951,5
	ООО «Газпром газораспреде-ление Томск» (по согласованию) 
за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	3,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	5 675,4
	–
	–
	–
	5 675,4
	
	Протяженность МПГ, км
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	63 276,1
	–
	–
	–
	63 276,1
	
	Протяженность МПГ, км
	3,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	3.
	Газоснабжение 
д. Большое Протопопово, 
д. Малое Протопопово 
и п. Мирный Томского района Томской области. IV этап
	2019 – 2021
	10 573,0
	–
	7 781,2
	2 791,8
	–
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	2705,5
	–
	1352,7
	1352,8
	–
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	7867,5
	–
	6428,5
	1439,0
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	4.
	Строительство магистрального газопровода от ГРС 
пос. Самусь 
до котельной 
пос. Орловка
	2019 – 2021
	123 402,7
	–
	99 980,9
	23 421,8
	–
	Администрация ЗАТО Северск (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	9,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2019
	123 402,7
	–
	99 980,9
	23 421,8
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	9,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	5.
	Газоснабжение 
д. Большое Протопопово, 
д. Малое Протопопово 
и п. Мирный Томского района Томской области. III очередь 
и газоснабжение 
ул. Крутая в п. Мирный Томского района Томской области
	2019 – 2021


	20533,3
	–
	16777,7
	3755,6
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	4,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	20533,3
	–
	16777,7
	3755,6
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	4,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	Всего по задаче 1 подпрограммы
	2019 – 2021
	11 132 460,5
	–
	124539,8
	29969,2
	10 977 951,5
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	183,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	31

	
	
	2019
	3 623 402,7
	–
	99 980,9
	23421,8
	3500 000,0
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	71,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2020
	3 028 914,2
	–
	18130,4
	5108,4
	3 005675,4
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	105,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	21

	
	
	2021
	4 480 143,6
	–
	6 428,5
	1 439,0
	4 472 276,1
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	6,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	8

	
	Задача 2 «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»

	6.
	Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г. Асино Томской области
	2019 – 2021
	750 404,7
	–
	742 900,7
	7 504,0
	–
	Администрация Асиновского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	225,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	6007

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	107

	
	
	2019
	194 138,5
	–
	192 197,2
	1 941,3
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	102,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	137421,7
	–
	136 047,4
	1374,3
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	70,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	388 541,5
	–
	384 656,1
	3885,4
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	52,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	6007

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	107

	7.
	Газоснабжение 
д. Победа Асиновского района Томской области
	2019 – 2021
	15 496,0
	–
	15 341,0
	155,0
	–
	Администрация Асиновского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	15 496,0
	–
	15 341,0
	155,0
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	8
	Газоснабжение 
д. Феоктистовка Асиновского района Томской области
	2019 – 2021
	31 636,0
	–
	31 319,6
	316,4
	–
	Администрация Асиновского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	7,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	106

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	31 636,0
	–
	31 319,6
	316,4
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	7,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	106

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	9.
	Газоснабжение 
с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области
	2019 – 2021
	41 418,3
	–
	41 004,1
	414,2
	–
	Администрация Асиновского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	9,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	238

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	41 418,3
	–
	41004,1
	414,2
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	9,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	238

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	10.
	Газоснабжение 
д. Воронино-Яя 
МО «Большедороховское сельское поселение» Асиновского района Томской области
	2019 – 2021
	22673,1
	–
	22446,4
	226,7
	–
	Администрация Асиновского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	165

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	22673,1
	–
	22446,4
	226,7
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	165

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	11.
	Газоснабжение 
д. Старо-Кусково Асиновского района Томской области
	2019 – 2021
	19560,3
	–
	19364,7
	195,6
	–
	Администрация Асиновского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	19560,3
	–
	19 364,7
	195,6
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	12.
	Газоснабжение 
с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области
	2019 – 2021
	96 919,3
	–
	95 950,1
	969,2
	–
	Администрация Асиновского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	21,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	5

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	96 919,3
	–
	95 950,1
	969,2
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	21,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	5

	13.
	Газоснабжение 
с. Зырянское Зырянского района Томской области
	2019 – 2021
	638 422,3
	–
	632 038,2
	6384,1
	–
	Администрация Зырянского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	82,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	2084

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	18

	
	
	2019
	266 578,8
	–
	263 913,0
	2665,8
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	34,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	173 679,8
	–
	171 943,1
	1736,7
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	22,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	198 163,7
	–
	196 182,1
	1981,6
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	2084

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	18

	14.
	Газоснабжение 
с. Семеновка Зырянского района Томской области
	2019 – 2021
	37039,0
	–
	36668,6
	370,4
	–
	Администрация Зырянского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	13,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	287

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2019
	37 039,0
	–
	36 668,6
	370,4
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	13,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	287

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	15.
	Газоснабжение 
с. Цыганово Зырянского района Томской области
	2019 – 2021
	44627,0
	–
	44180,7
	446,3
	–
	Администрация Зырянского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	9,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	281

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2019
	44 627,0
	–
	44 180,7
	446,3
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	9,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	281

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	16.
	Газоснабжение 
с. Берлинка Зырянского района Томской области
	2019 – 2021
	50523,9
	–
	50018,7
	505,2
	–
	Администрация Зырянского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	13,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	323

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	50523,9
	–
	50018,7
	505,2
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	13,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	323

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	17.
	Газоснабжение 
п. Причулымского Зырянского района Томской области
	2019 – 2021
	43225,2
	–
	42792,9
	432,3
	–
	Администрация Зырянского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	10,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	302

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	43225,2
	–
	42792,9
	432,3
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	10,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	302

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	18.
	Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области
	2019 – 2021
	99247,6
	–
	98255,1
	992,5
	–
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	29,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2019
	99 247,6
	–
	98 255,1
	992,5
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	29,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	19
	Газоснабжение 
п. Трубачево Томского района Томской области
	2019 – 2021
	28 807,3
	–
	22083,4
	6723,9
	–
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	19,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	19,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	170

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	4588,4
	–
	2294,2
	2294,2
	–
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	19,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	24218,9
	–
	19789,2
	4429,7
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	19,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	170

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	20.
	Газоснабжение 
д. Кисловка Томского района Томской области
	2019 – 2021
	43554,6
	–
	43164,9
	389,7
	–
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	16,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	407

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	43554,6
	–
	43164,9
	389,7
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	16,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	407

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	21.
	Газоснабжение 
д. Поросино Томского района Томской области
	2019 – 2021
	46627,1
	–
	38142,2
	8484,9
	–
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	19,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	412

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	46627,1
	–
	38142,2
	8484,9
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	19,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	412

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	22.
	Газоснабжение 
с. Богашево Томского района Томской области
	2019 – 2021
	55276,3
	–
	45307,2
	9969,1
	–
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	512

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	55276,3
	–
	45307,2
	9969,1
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	512

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	23.
	Газоснабжение ДНП «Пашино» 
в окрестностях 
д. Петровский Участок Томского района Томской области
	2019 – 2021
	16060,4
	–
	13122,9
	2937,5
	–
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	123

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	16060,4
	–
	13122,9
	2937,5
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	123

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	24.
	Газоснабжение 
мкр. индивидуальной застройки «Радужный» 
и ул. Карьерная 
в с. Корнилово Томской области
	2019 – 2021
	12472,4
	–
	8330,6
	4141,8
	–
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	2,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	2,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	5867,3
	–
	2933,6
	2933,7
	–
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	2,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	6605,1
	–
	5397,0
	1208,1
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	2,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	25.
	Газоснабжение 
с. Моряковский Затон Томского района Томской области. 
IV этап
	2019 – 2021
	11835,4
	–
	8710,3
	3125,1
	–
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	3028,5
	–
	1514,2
	1514,3
	–
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	8806,9
	–
	7196,1
	1610,8
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	26.
	Газораспределительные сети г. Колпашево 
и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 
8 очередь
	2019 – 2021
	101856,9
	–
	83728,3
	18128,6
	–
	Администрация Колпашевского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	22,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	22,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	7712,8
	–
	3856,4
	3856,4
	–
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	22,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	94144,1
	–
	79871,9
	14272,2
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	22,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	27.
	Замена СУГ (сжиженный газ) 
на природный г. Томска, Кировский район
(район ул. Учебная – 
ул. Тимакова)
	2019 – 2021
	19607,4
	–
	14705,5
	4901,9
	–
	Администрация муниципального образования «Город Томск» Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	602

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	19607,4
	–
	14705,5
	4901,9
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	602

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	28.
	Газоснабжение 
с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области
	2019 – 2021
	238855,3
	–
	236466,8
	2388,5


	–
	Администрация Тегульдетского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	44,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	1323

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	59

	
	
	2019
	125291,5
	–
	124038,6
	1252,9
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	22,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	113563,8
	–
	112428,2
	1135,6
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	21,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	1323

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	59

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	29.
	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области
	2019 – 2021
	362946,3
	–
	359316,8
	3629,5
	–
	Администрация Бакчарского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	79,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	2190

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	38

	
	
	2019
	159496,7
	–
	157901,7
	1595,0
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	26,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	203449,6
	–
	201415,1
	2034,5
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	52,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	2190

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	38

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	30.
	Газоснабжение 
с. Подгорное Чаинского района Томской области
	2019 – 2021
	287630,8
	–
	284754,5
	2876,3
	–
	Администрация Чаинского района Томской области 
(по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	53,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	1571

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	22

	
	
	2019
	124341,6
	–
	123098,2
	1243,4
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	24,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	163289,2
	–
	161656,3
	1632,9
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	28,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	1571

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	22

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	31.
	Строительство сетей газоснабжения 
п. Самусь. II очередь
	2019 – 2021
	34895,1
	–
	28272,0
	6623,1
	–
	Администрация ЗАТО Северск (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,611

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	596

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	34895,1
	–
	28272,0
	6623,1
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,611

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	596

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	32.
	Газоснабжение 
с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	2019 – 2021
	389534,0
	–
	385638,6
	3895,4
	–
	Администрация Кожевниковско-го района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	67,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	67,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	4

	
	
	2019
	34454,8
	–
	34110,2
	344,6
	–
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	67,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	155377,2
	–
	153823,4
	1553,8
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	30,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	199702,0
	–
	197705,0
	1997,0
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	4

	33.
	Газоснабжение 
с. Дзержинское муниципального образования 
«Город Томск». 1 этап
	2019 – 2021
	84419,3
	–
	63314,5
	21104,8
	–
	Администрация муниципального образования «Город Томск» Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	25,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	807

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2019
	84 419,3
	–
	63 314,5
	21 104,8
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	25,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	807

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	34.
	Газоснабжение 
п. Кузовлево 
МО «Город Томск»
	2019 – 2021


	46151,9
	–
	34613,9
	11538,0
	–
	Департамент архитектуры 
и строительства Томской области
	Протяженность ВПГ, км
	12,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	252

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019


	46151,9
	–
	34613,9
	11538,0
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	252

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020


	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0


	35.
	Газоснабжение 
д. Лоскутово 
МО «Город Томск»
	2019 – 2021


	80813,5
	–
	60610,1
	20203,4
	–
	Департамент архитектуры 
и строительства Томской области
	Протяженность ВПГ, км
	11,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	258,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019


	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	80813,5
	–
	60610,1
	20203,4
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	11,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	258,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	36.
	Газоснабжение 
п. Штамово, п. Спутник МО «Город Томск»
	2019 –2021
	41511,0
	–
	31133,3
	10377,7
	–
	Департамент архитектуры 
и строительства Томской области
	Протяженность ВПГ, км
	10,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	117

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	41511,0
	–
	31133,3
	10377,7
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	10,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	117

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	37.
	Газоснабжение г. Томск, Кировский район 
(район ограниченный: ул. Нахимова – 
ул. Беленца – 
пр. Ленина – береговая линия р. Томь)
	2019 –2021
	59353,1
	–
	58759,6
	593,5
	–
	Департамент архитектуры 
и строительства Томской обл-асти
	Протяженность ВПГ, км
	14,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	371

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	59353,1
	–
	58759,6
	593,5
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	14,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	371

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	38.
	Газификация микрорайона Степановка 
МО «Город Томск»
	2019 –2021
	64752,9
	–
	64105,4
	647,5
	–
	Департамент архитектуры 
и строительства Томской области
	Протяженность ВПГ, км
	12,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	440

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	64752,9
	–
	64105,4
	647,5
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	440

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	39.
	Газоснабжение 
с. Коларово Томского района Томской области
	2019 –2021
	46561,3
	–
	34299,5
	12261,8
	–
	Департамент архитектуры 
и строительства Томской области
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	12,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	320

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	11812,6
	–
	5906,3
	5906,3
	–
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	12,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	34748,7
	–
	28393,2
	6355,5
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	320

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0


	40.
	Газоснабжение 
ул. Советская, 
ул. Городская 
в д. Черная Речка Томского района Томской области
	2019 –2021
	12084,6
	–
	11963,8
	120,8
	–
	Департамент архитектуры 
и строительства Томской области
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	1,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	5602,7
	–
	5546,7
	56,0
	–
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	1,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	6481,9
	–
	6417,1
	64,8
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	41.
	Газораспределительные сети микрорайона Наука МО «Город Томск»
	2019 –2021
	93792,8
	–
	–
	–
	93792,8
	ООО «Газпром газораспреде-ление Томск» (по согласованию) 
за счет средств специальной надбавки
	Протяженность ВПГ, км
	20,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	852

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	93792,8
	–
	–
	–
	93792,8
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	852

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	42.
	Газораспределительные сети микрорайона Энтузиастов МО «Город Томск»
	2019 –2021
	23 864,9
	–
	–
	–
	23 864,9
	ООО «Газпром газораспреде-ление Томск»

(по согласованию)

за счет средств специальной надбавки


	Протяженность ВПГ, км
	5,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	23 864,9
	–
	–
	–
	23 864,9
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	Всего по задаче 2 подпрограммы
	2019 – 2021
	4 064 154,2
	–
	3 772 824,9
	173 671,7
	117 657,6
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	128,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	929,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	23460

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	164

	
	
	2019
	1 557 496,9
	–
	1 367 249,5
	72 589,8
	117 657,6
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	123,18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	376,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	4662

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	9

	
	
	2020
	1 384 131,5
	–
	1 308 609,8
	75 521,7
	–
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	5,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	349,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений
с ТУ, ед.
	7750

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	125

	
	
	2021
	1 122 525,8
	–
	1096965,6
	25 560,2
	–
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	203,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений 
с ТУ, ед.
	11048

	
	Задача 3 «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»

	43.
	Комплексный проект модернизации систем теплоснабжения газифицируемых населенных пунктов Асиновского района Томской области
	2019 – 2021
	53 277,7
	–
	52744,9
	532,8
	–
	Администрация Асиновского района Томской области 
(по согласованию)
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	53 277,7
	–
	52744,9
	532,8
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	44.
	Комплексный проект модернизации систем теплоснабжения газифицируемых населенных пунктов Зырянского района Томской области
	2019 – 2021
	16 774,8
	–
	16 608,7
	166,1
	–
	Администрация Зырянского района Томской области 
(по согласованию)
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	16 774,8
	–
	16 608,7
	166,1
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	45.
	Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения 
с. Первомайское Первомайского района Томской области
	2019 – 2021
	19 171,2
	–
	18981,4
	189,8
	–
	Администрация Первомайского района Томской области 
(по согласованию)
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	19 171,2
	–
	18 981,4
	189,8
	–
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	46.
	Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения 
с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области
	2019 – 2021
	12 763,9
	–
	12636,3
	127,6
	
	Администрация Тегульдетского района Томской области 
(по согласованию)
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	12 763,9
	–
	12636,3
	127,6
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	47.
	Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения 
с. Бакчар Бакчарского района Томской области
	2019 – 2021
	10 751,8
	–
	10644,2
	107,6
	–
	Администрация Бакчарского района Томской области 
(по согласованию)
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	10 751,8
	–
	10644,2
	107,6
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	48.
	Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения 
с. Подгорное Чаинского района Томской области
	2019 – 2021
	19 098,6
	–
	18907,6
	191,0
	–
	Администрация Чаинского района Томской области 
(по согласованию)
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	19 098,6
	–
	18907,6
	191,0
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	

	49.
	Газовая котельная установленной производительностью 1,3 МВт для нужд ОГБОУ «Шегарская школа-интернат 
VIII вида» 
по ул. Коммуни-стической, 57 
в п. Победа Шегарского района Томской области
	2019 – 2021
	28988,7
	–
	28998,7
	–
	–
	Департамент общего образования Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	1,3

	
	
	2019
	28988,7
	–
	28988,7
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	1,3

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	50.
	Газовая котельная 
для филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» 
в с. Зырянское, 
Томской области
	2019 – 2021
	36513,8
	–
	36513,8
	–
	–
	Департамент профессиональ-ного образования Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,715

	
	
	2019
	6039,5
	
	6039,5
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	30474,3
	–
	30474,3
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,715

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	51.
	Газовая котельная 
для Подгорновского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»
	2019 – 2021
	13348,4
	–
	13348,4
	–
	–
	Департамент профессиональ-ного образования Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,163

	
	
	2019
	6401,1
	
	6401,1
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	6947,3
	–
	6947,3
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,163

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	52.
	Газовая котельная 
для ОГАУ 
«Дом-интернат
для престарелых 
и инвалидов Лесная дача» в п. Победа Шегарского района Томской области

	2019 – 2021
	63821,5
	–
	63821,5
	–
	–
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	5,0

	
	
	2019
	63821,5
	–
	63821,5
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	5,0

	
	
	2020
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	53.
	Газовая котельная 
для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота»
	2019 – 2021
	67153,1
	–
	67153,1
	–
	–
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	3,0

	
	
	2019
	7422,2
	
	7422,2
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	59730,9
	–
	59730,9
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	3,0

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	54.
	Газовая котельная 
для ОГБУ «Итатский специальный дом-интернат 
для престарелых 
и инвалидов»
	2019 – 2021
	27462,4
	–
	27462,4
	–
	–
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	1,1

	
	
	2019
	6158,4
	–
	6158,4
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	21304,0
	–
	21304,0
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	1,1

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	55.
	Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области
	2019 – 2021
	51120,2
	–
	50609,0
	511,2
	–
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	5,2

	
	
	2019
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	51120,2
	–
	50609,0
	511,2
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	5,2

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	56.
	Газовая котельная 
для ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо»
	2019 – 2021
	31246,8
	–
	31246,8
	–
	–
	Департамент 
по вопросам семьи и детей Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,473

	
	
	2019
	11086,9
	–
	11086,9
	–
	–
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	20159,9
	–
	20159,9
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,473

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	57.
	Газоснабжение нежилого здания 
для ОГБУ «Чаинское районное ветеринарное управление» по адресу: Чаинский район, 
с. Подгорное, 
ул. Ленинская, 54
	2019 – 2021
	1317,5
	–
	1317,5
	–
	–
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,03

	
	
	2019
	38,9
	–
	38,9
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	1278,6
	–
	1278,6
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,03

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	58.
	Газоснабжение нежилого здания 
для ОГБУ «Чаинское районное ветеринарное управление» по адресу: Чаинский район, 
с. Подгорное, 
ул. Подгорная, 84а
	2019 – 2021
	891,3
	–
	891,3
	–
	–
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,02

	
	
	2019
	38,9
	–
	38,9
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	852,4
	–
	852,4
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,02

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	59.
	Газоснабжение нежилого здания 
для ОГБУ «Зырянское межрайонное ветеринарное управление» по адресу: с. Тегульдет, 
ул. Парковая, 56
	2019 – 2021
	1530,6
	–
	1530,6
	–
	–
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,035

	
	
	2019
	38,9
	–
	38,9
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	00

	
	
	2020
	1491,7
	–
	1491,7
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,035

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	60.
	Газоснабжение нежилого здания 
для ОГБУ «Зырянское межрайонное ветеринарное управление» по адресу: с. Берлинка, 
ул. Луговая, 30, кв. 3
	2019 – 2021
	209,4
	–
	209,4
	–
	–
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,004

	
	
	2019
	38,9
	–
	38,9
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	170,5
	–
	170,5
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,004

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	61.
	Газовая котельная 
для ОГБУ «Зырянское межрайонное ветеринарное управление» по адресу: ул. Ветучасток, 1, 
с. Зырянское 
Зырянского района
	2019 – 2021
	16768,7
	–
	16768,7
	–
	–
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,255

	
	
	2019
	5900,2
	–
	5900,2
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	10868,5
	–
	10868,5
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,255

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	62.
	Газоснабжение нежилого здания 
для ОГБУ «Зырянское межрайонное ветеринарное управление» по адресу: с. Цыганово, 
ул. Чапаева, 48
	2019 – 2021
	518,4
	–
	518,4
	–
	–
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,004

	
	
	2019
	347,9
	–
	347,9
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	170,5
	–
	170,5
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,004

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	63.
	Газовая котельная 
для ОГБУ «Бакчарское районное ветеринарное управление» по адресу: пер. Тракторный, 9, 
с. Бакчар 
Бакчарского района
	2019 – 2021
	8514,6
	–
	8514,6
	–
	–
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,093

	
	
	2019
	4550,8
	–
	4550,8
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	3963,8
	–
	3963,8
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0,093

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	Всего по задаче 3 подпрограммы
	2019 – 2021
	481 243,4
	–
	479 417,3
	1 826,1
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	17,392

	
	
	2019
	236 764,8
	–
	235 805,8
	959,0
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	6,3

	
	
	2020
	244 478,6
	–
	243 611,5
	867,1
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	11,092

	
	
	2021
	–
	–
	–
	–
	–
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	0

	
	Задача 4 «Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и пищеприготовления в индивидуальных домовладениях на территории Томской области»

	64.
	Проектирование 
и монтаж ВДГО 
в индивидуальных домовладениях 
на территории 
Томской области
	2019 – 2021
	1 140 000,0
	–
	–
	–
	1 140 000,0
	Собственники жилых помещений 
(по согласованию)
	Количество договоров поставки газа, ед.
	9500

	
	
	2019
	360 000,0
	–
	–
	–
	360 000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2020
	360000,0
	–
	–
	–
	360 000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2021
	420 000,0
	–
	–
	–
	420 000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3500

	
	Всего по задаче 4 подпрограммы
	2019 – 2021
	1 140 000,0
	–
	–
	–
	1 140 000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	9500

	
	
	2019
	360000,0
	–
	–
	–
	360000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2020
	360 000,0
	–
	–
	–
	360 000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2021
	420 000,0
	–
	–
	–
	420 000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3500

	
	Задача 5 «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»

	65.
	Субсидии газоснабжающим организациям 
на возмещение недополученных доходов в связи 
с реализацией сжиженного газа населению
	2019 – 2021
	24000,0
	–
	24000,0
	–
	–
	Департамент промышлен-ности и энергетики Администрации Томской области
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	х

	
	
	2019
	8000,0
	–
	8000,0
	–
	–
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2020
	8000,0
	–
	8000,0
	–
	–
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2021
	8000,0
	–
	8000,0
	–
	–
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	Всего по задаче 5 подпрограммы
	2015 – 2021
	24000,0
	–
	24000,0
	–
	–
	Департамент промышлен-ности 
и энергетики Администрации Томской области
	Количество населенных пунктов, 
в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	x

	
	
	2019
	8000,0
	–
	8000,0
	–
	–
	
	Количество населенных пунктов, 
в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	х

	
	
	2020
	8000,0
	–
	8000,0
	–
	–
	
	Количество населенных пунктов, 
в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	х

	
	
	2021
	8000,0
	–
	8000,0
	–
	–
	
	Количество населенных пунктов, 
в которые гарантируется доставка СУГ 
в баллонах 
для бытовых нужд населения, ед.
	х

	
	Всего по подпрограмме
	2019 – 2020
	16 841858,1
	–
	4 400 782,0
	205 467,0
	12 235 609,1
	
	
	

	
	
	2019
	5 785 664,4
	–
	1 711 036,2
	96 970,6
	3 977 657,6
	
	
	

	
	
	2020
	5 025 524,3
	–
	1 578 351,7
	81 497,2
	3 365 675,4
	
	
	

	
	
	2021
	6 030 669,4
	–
	1 111 394,1
	26999,2
	4 892 276,1
	
	
	


[image: image1.jpg]