11.03.2020                                                                                                               № 102а

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий 
в деятельность исполнительных органов государственной власти 
Томской области, предоставление государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных центров»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Томской области от 28.02.2019 № 87а «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий 
в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» («Собрание законодательства Томской области», № 3/1 (214), часть 2 от 15.03.2019).

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу.

Губернатор Томской области	       С.А.Жвачкин

А.В.Максименко

0303ko01.pap2020

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Томской области

от 11.03.2020 № 102а

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий 
в деятельность исполнительных органов государственной власти 
Томской области, предоставление государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных центров»

### Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) | Первый тип |  |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Развитие информационного общества в Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров |  |  |  |  |  |  |
| Задача СБП согласно положению о СБП | Содействие повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области, в том числе реализация принципа «одного окна» |  |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |
| 1. Надежность функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий) | % |  | 97,1 |  | 97,1 |  | 97,1 |
| 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в областном государственном казенном учреждении «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в соответствии с оценками, переданными в «Информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных услуг» | % |  | не менее 90 |  | не менее 90 |  | не менее 90 |
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер |  |  |  |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
|  | раздел, подраздел | целевая статья |  | вид расходов |  |  |  |
| 2020 год | 0113 | 2016100000 |  | 610 |  | 13575,4 |  |
|  | 0113 | 2016100000 |  | 110 |  | 200468,9 |  |
|  | 0113 | 2016100000 |  | 240 |  | 37313,4 |  |
|  | 0113 | 2016100000 |  | 850 |  | 1120,6 |  |
|  | 0113 | 2016100092 |  | 110 |  | 5590,0 |  |
|  | 0113 | 2016100092 |  | 240 |  | 4213,0 |  |
|  | 0113 | 2016100092 |  | 850 |  | 10,0 |  |
| всего | x | x |  | x |  | 262291,3 |  |
| 2021 год | 0113 | 2016100000 |  | 610 |  | 13575,4 |  |
|  | 0113 | 2016100000 |  | 110 |  | 200468,9 |  |
|  | 0113 | 2016100000 |  | 240 |  | 36609,8 |  |
|  | 0113 | 2016100000 |  | 850 |  | 1120,6 |  |
|  | 0113 | 2016100092 |  | 110 |  | 5590,0 |  |
|  | 0113 | 2016100092 |  | 240 |  | 4567,0 |  |
|  | 0113 | 2016100092 |  | 850 |  | 10,0 |  |
| всего | x | x |  | x |  | 261941,7 |  |
| 2022 год | 0113 | 2016100000 |  | 610 |  | 13575,4 |  |
|  | 0113 | 2016100000 |  | 110 |  | 200468,9 |  |
|  | 0113 | 2016100000 |  | 240 |  | 36609,8 |  |
|  | 0113 | 2016100000 |  | 850 |  | 1120,6 |  |
|  | 0113 | 2016100092 |  | 110 |  | 5590,0 |  |
|  | 0113 | 2016100092 |  | 240 |  | 4963,0 |  |
|  | 0113 | 2016100092 |  | 850 |  | 10,0 |  |
| всего | x | x |  | x |  | 262337,7 |  |

### 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Основной целью ВЦП является предоставление государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и обеспечение бесперебойного функционирования элементов электронного правительства Томской области.

В целях повышения качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Томской области распоряжением Администрации Томской области от 19.10.2009 № 736-ра «О создании областного государственного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» было создано областное государственное казенное учреждение «Томский областной многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ОГКУ 
«ТО МФЦ»).

ОГКУ «ТО МФЦ» – учреждение по оказанию государственных 
и муниципальных услуг населению по принципу «одного окна», а также 
по организации информационного и документационного взаимодействия 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, а также организациями, участвующими в предоставлении услуг (далее – исполнители).

Основными функциями ОГКУ «ТО МФЦ» являются:

реализация принципа «одного окна», включающего создание единого места приема у граждан необходимых документов (далее – заявителей), а также оказание услуг по первичной обработке документов, их регистрации и выдаче заявителям результирующих документов;

организация доставки (курьерская деятельность) документов от заявителей 
к исполнителям и от исполнителей к заявителям;

оказание заявителям одновременно нескольких взаимосвязанных услуг;

организация информирования заявителей по вопросам оказания услуг;

обеспечение оказания услуг с учетом стандарта комфортности;

организация информационного и документационного взаимодействия заявителей и исполнителей, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ);

обеспечение деятельности информационно-коммуникационных систем ОГКУ «ТО МФЦ» для оказания услуг;

оптимизация получения заявителями услуг, в предоставлении которых участвуют исполнители на основе заключенных соглашений между исполнителями 
и ОГКУ «ТО МФЦ»;

консультационная деятельность.

На базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется более 500 видов услуг 
по следующим направлениям:

социальная поддержка населения;

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

поддержка предпринимательства;

определение гражданско-правового статуса гражданина;

прочие услуги (составление договоров, землеустройство и т.д.).

Взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, организаций 
и ОГКУ «ТО МФЦ» при предоставлении государственных (муниципальных) услуг осуществляется на основе заключенных соглашений.

В 2011 году были реализованы проекты по созданию:

регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций Томской области по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг (8-800-350-0850);

мобильного офиса ОГКУ «ТО МФЦ» – специального транспортного средства, оборудованного офисной техникой и местами для приема заявителей, 
для предоставления государственных и муниципальных услуг «на выезде» 
в удаленных и труднодоступных населенных пунктах муниципальных образований Томской области.

По состоянию на 01.01.2020 на территории Томской области действуют:

18 подразделений ОГКУ «ТО МФЦ» (Кировский, Ленинский, Советский 
и Октябрьский районы г. Томска, г. Кедровый, г. Стрежевой, ЗАТО Северск, Александровский, Асиновский, Верхнекетский, Кожевниковский, Первомайский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Тегульдетский, Чаинский 
и Шегарский районы Томской области);

38 территориально обособленных структурных подразделений в Томском, Колпашевском, Молчановском, Кривошеинском, Кожевниковском и Шегарском районах Томской области, ведущих прием граждан по предоставлению государственных и муниципальных услуг;

13 бизнес-окон (3 в г. Северске и 10 в г. Томске) в целях реализации мероприятий по развитию предоставления услуг субъектам малого предпринимательства по принципу «одного окна» с участием финансово-кредитных учреждений и иных организаций, оказывающих поддержку субъектам малого 
и среднего предпринимательства, на территории Томской области.

Создание сети ОГКУ «ТО МФЦ» – реальный шаг, предпринятый Администрацией Томской области, на пути к устранению административных барьеров, повышению качества оказываемых населению государственных 
и муниципальных услуг, сокращению сроков рассмотрения заявлений, обеспечению единого стандарта комфортности предоставления услуг.

В то же время это лишь первый шаг в решении конечной цели создания ОГКУ 
«ТО МФЦ» – обеспечение населению в Томской области возможности оперативного получения всего комплекса государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» без необходимости личного посещения исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и взаимодействия с государственными гражданскими служащими Томской области и муниципальными служащими 
в Томской области, а также обеспечение технической возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу.

Практика показывает, что возникающие проблемы при реализации административной реформы наиболее эффективно решаются программными методами, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов.

Необходимым условием качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций является надежное функционирование элементов электронного правительства, 
к которым относятся инфраструктурные технологии электронного правительства 
и специализированные ведомственные ИКТ, поддерживающие отдельные административные действия и/или административные процедуры процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций.

Элементы электронного правительства являются функциональными аналогами различных служб государственного администрирования при традиционном «бумажном» способе поддержки исполнения государственных (муниципальных) функций и предоставления государственных и муниципальных услуг.

Таким образом, электронные способы предоставления государственных 
и муниципальных услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций являются законодательно определенным и регламентированным способом деятельности государственных (муниципальных) органов в технологически новой электронной форме. В связи с этим требования обеспечения надежности, безопасности, непрерывности функционирования ИКТ являются одними из ключевых требований исполнения соответствующих государственных (муниципальных) полномочий.

Важным условием создания эффективной системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме является бесперебойность и непрерывность функционирования взаимосвязанных и глубоко интегрированных информационных систем электронного правительства.

Координатором и ответственным за формирование инфраструктуры электронного правительства является Департамент развития информационного общества Администрации Томской области.

Областное государственное бюджетное учреждение «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» (далее – ОГБУ «ОЦАИР») в соответствии с распоряжением Администрации Томской области 
от 26.08.2013 № 657-ра «О региональной инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме» определено ответственным за эксплуатацию региональной инфраструктуры взаимодействия (оператором эксплуатации региональной инфраструктуры электронного правительства).

### 2. Описание методик расчета показателей непосредственного 
результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/ снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Количество обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг в ОГКУ «ТО МФЦ» | ### ед. | ### Рост | ### Подсчет | ### Ведомственная статистика |
| ### Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме | ### ед. | Стабильность | ### Подсчет | ### Ведомственная статистика |
| ### Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме | ### ед. | Стабильность | ### Подсчет | ### Ведомственная статистика |

### 3. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП | Максименко Андрей Владимирович – начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Работа по управлению ВЦП организуется в рамках деятельности Департамента развития информационного общества Администрации Томской области |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП | Максименко Андрей Владимирович – начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| Юридические риски. Изменение нормативно-правовой базы федерального уровня | Осложнение реализации достигнутых договоренностей и заключенных соглашений вследствие изменения законодательства |
| Организационные риски. Недостаточная поддержка проекта со стороны руководства заказчика. Недооценка сложности проекта. Недооценка взаимозависимости результатов работы рабочих групп по различным направлениям внутри проекта | Изменение прогнозного количества внедряемых и поддерживаемых ИКТ и, соответственно, финансовых и трудовых ресурсов для качественного выполнения функций по обслуживанию ИКТ вследствие высокой динамики развития и изменений ИКТ электронного правительства и масштабов их использования |
| Кадровые риски. В настоящее время на рынке труда наблюдается дефицит кадровых ресурсов, способных к работе в условиях повышенных требований стандарта предоставления государственных и муниципальных услуг | Изменение прогнозного количества обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе ОГКУ «ТО МФЦ» |
| Информационные риски. В сознании получателей услуг прочно укоренились привычные стереотипы получения государственных и муниципальных услуг | Негативная реакция заявителей услуг на введение нового механизма оказания услуг вследствие недостаточного уровня информирования заявителя |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер. Неисполнение функций по обеспечению устойчивого и бесперебойного функционирования технологий электронного правительства, организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Невозможность исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в электронной форме и на базе ОГКУ «ТО МФЦ» в соответствии с требованиями действующего законодательства |

### 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполни-тель мероприя-тия | Код классифика-ции расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | наименование показателя | еди-ница изме-рения пока-зателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе ОГКУ «ТО МФЦ» | Обеспечение функциониро-вания ОГКУ «ТО МФЦ» | 01/2020 | 12/2022 | ОГКУ «ТО МФЦ» | 0113 2016100000 110 240 850 0113 2016100092 110 240 850 | 248715,9 | 248366,3 | 248762,3 | Показатель объема: количество обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг в ОГКУ «ТО МФЦ» | ед. | 930000 | 930000 | 930000 |
| 2. | Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере информационно-коммуникацион-ных технологий ОГБУ «ОЦАИР», подведомственным СБП, в соответствии с государственным заданием | Оказание государствен-ных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к настоящей ведомственной целевой программе | 01/2020 | 12/2022 | ОГБУ «ОЦАИР» | 0113 2016100000 610 | 13575,4 | 13575,4 | 13575,4 | Показатель объема: количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 262291,3 | 261941,7 | 262337,7 |  |  |  |  |  |

### Приложение

### к ведомственной целевой программе «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»

### Сводная информация

### об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными 
учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий 
в деятельность исполнительных органов государственной власти 
Томской области, предоставление государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных центров»

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Содержание государственной услуги (работы) |  | Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) | Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) | Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) | Значения показателя объема государственной услуги (работы) |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Государственные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области | Обеспечение технической защиты информационных и телекоммуника-ционных систем инфраструктуры электронного правительства Томской области | – |  | ОГБУ «ОЦАИР» | Количество защищаемых компонентов инфраструктуры электронного правительства, ед. | 4 | 4 | 4 | 1882,8 | 1882,8 | 1882,8 |
| 1.2. | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем Томской области и компонентов информационно-телекоммуника-ционной инфраструктуры | Информационно-аналитическое, технологическое, научно-методическое и методологическое обеспечение исполнительных органов государственной власти Томской области; техническая поддержка, администрирование сети исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, а также информационных систем, в которых Учреждение определено оператором; создание и размещение информационных ресурсов в системах общего пользования, в том числе в сети Интернет | – |  | ОГБУ «ОЦАИР» | Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности, ед. | 30 | 30 | 30 | 11085,2 | 11085,2 | 11085,2 |
| 1.3. | Ведение информационных ресурсов и баз данных Томской области | Ведение реестров общесистемных информационно-лингвистических средств, обеспечивающих информационную и технологическую совместимость информационных систем | – |  | ОГБУ «ОЦАИР» | Количество информационных ресурсов и баз данных, ед. | 1 | 1 | 1 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13575,4 | 13575,4 | 13575,4 |