Приложение № 3

к постановлению Администрации

Томской области

от 26.07.2024 № 295а

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 1-е полугодие 2024 года

тыс. руб.

| Наименование | Коды бюджетной классификации |  |  | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РзПр | Цср | Вр |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 4 175 994,6 | 967 468,1 | 23,2 |
| Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 1: |  |  |  | 3 969 967,1 | 869 142,6 | 21,9 |
| 1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |  |  |  | 2 958 091,9 | 793 251,0 | 26,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 |  |  | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 |  |  | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» | 0310 | 1400000000 |  | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство здания для размещения пожарной части по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр | 0310 | 144860П160 | 410 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 0400 |  |  | 1 677 053,8 | 718 938,5 | 42,9 |
| Транспорт | 0408 |  |  | 35 062,6 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», | 0408 | 1800000000 |  | 35 062,6 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство/реконструкция посадочной площадки «Каргасок», находящейся в собственности субъекта Российской Федерации, в целях обеспечения приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов (Томская область) | 0408 | 18WY152620 | 410 | 17 531,3 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство/реконструкция посадочной площадки «Кедровый», находящейся в собственности субъекта Российской Федерации, в целях обеспечения приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов (Томская область) | 0408 | 18WY152620 | 410 | 17 531,3 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 |  |  | 1 641 991,2 | 718 938,5 | 43,8 |
| Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», | 0409 | 1800000000 |  | 1 641 991,2 | 718 938,5 | 43,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области | 0409 | 182830И050 | 410 | 263 407,0 | 75 778,1 | 28,8 |
| Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5 | 0409 | 1828398010 | 410 | 515 217,0 | 394 522,3 | 76,6 |
|  |  | 182830И050 |  | 205 590,0 | 167 361,2 | 81,4 |
| Реконструкция автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 308-км 310 в Колпашевском районе Томской области | 0409 | 182830И050 | 410 | 293 984,0 | 79 513,9 | 27,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области | 0409 | 182830И050 | 410 | 580,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 5+976-км 7+880 в Томской области | 0409 | 182830П050 | 410 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22+000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области | 0409 | 182830П050 | 410 | 3 889,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 182830И050 |  | 133 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области | 0409 | 182860П050 | 410 | 1 960,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 182860И050 |  | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с.Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области | 0409 | 182860П050 | 410 | 1 094,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 182860И050 |  | 24 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с.Базой) в Кожевниковском районе Томской области | 0409 | 182860П050 | 410 | 1 076,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 182860И050 |  | 24 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок-Моряковский Затон на участках км 3+800 - км 6+650, км 17+100 - км 17+775 в Томском районе Томской области | 0409 | 182860И050 | 410 | 23 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области | 0409 | 182860П050 | 410 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево на участке 260+700- км 261+700 в Колпашевском районе Томской области | 0409 | 182860П050 | 410 | 895,0 | 895,0 | 100,0 |
|  | 0409 | 182860И050 | 410 | 10 770,2 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе Объездной автомобильной дороги г.Томска на участке км 6-8 | 0409 | 18WR253930 | 410 | 70 624,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области | 0409 | 182860П050 | 410 | 2 120,2 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области | 0409 | 182860П050 | 410 | 1 210,7 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском раойне Томской области | 0409 | 182860П050 | 410 | 1 454,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе Томской области | 0409 | 182860П050 | 410 | 1 560,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка- Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе | 0409 | 182860П050 | 410 | 868,0 | 868,0 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |  |  | 90 454,4 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищное хозяйство | 0501 |  |  | 75 002,7 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области», | 0501 | 1300000000 |  | 75 002,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство жилых многоквартирных домов в мкр.№8 г.Томска (Дом №1, Дом №2) | 0501 | 13WF367484 | 410 | 46 446,8 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство жилого многоквартирного дома в мкр.№8 г.Томска (Дом №3) | 0501 | 13WF30П030 | 410 | 28 555,9 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 |  |  | 15 451,7 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области», | 0505 | 1300000000 |  | 15 451,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры микрорайона №8 г. Томска | 0505 | 133910П980 | 410 | 15 451,7 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 0700 |  |  | 155 644,7 | 50 863,8 | 32,7 |
| Дошкольное образование | 0701 |  |  | 33 639,3 | 21 359,6 | 63,5 |
| Государственная программа «Развитие образования в Томской области», | 0701 | 0900000000 |  | 33 639,3 | 21 359,6 | 63,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7 | 0701 | 092960И170 | 410 | 33 639,3 | 21 359,6 | 63,5 |
| Среднее профессиональное образование | 0704 |  |  | 122 005,4 | 29 504,2 | 24,2 |
| Государственная программа «Развитие образования в Томской области», | 0704 | 0900000000 |  | 122 005,4 | 29 504,2 | 24,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2 | 0704 | 093990И190 | 410 | 79 234,8 | 25 317,1 | 32,0 |
|  |  | 093990П090 |  | 4 187,1 | 4 187,1 | 100,0 |
| Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 0704 | 093990И190 | 410 | 38 280,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 093990П090 |  | 303,2 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 0900 |  |  | 700 055,5 | 1 671,3 | 0,2 |
| Стационарная медицинская помощь | 0901 |  |  | 65 273,5 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», | 0901 | 0700000000 |  | 65 273,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену | 0901 | 072960П040 | 410 | 58 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская РБ» в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения. | 0901 | 072960И020 | 410 | 6 573,5 | 0,0 | 0,0 |
| Амбулаторная помощь | 0902 |  |  | 634 782,0 | 1 671,3 | 0,3 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», | 0902 | 0700000000 |  | 634 782,0 | 1 671,3 | 0,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) | 0902 | 07WN9А365И | 410 | 575 693,8 | 69,2 | 0,01 |
|  |  | 07WN95365И |  | 9 184,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 072960И020 |  | 760,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену | 0902 | 07WN9А365И | 410 | 24 571,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 07WN95365И |  | 9 683,8 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 | 0902 | 072960П040 | 410 | 12 186,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170 | 0902 | 07WN95365И | 410 | 2 703,0 | 1 602,1 | 59,3 |
| Социальная политика | 1000 |  |  | 332 383,5 | 21 777,4 | 6,6 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 |  |  | 332 383,5 | 21 777,4 | 6,6 |
| Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», | 1002 | 1100000000 |  | 114 432,5 | 17 095,9 | 14,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 1002 | 112810И130 | 410 | 2 963,2 | 832,5 | 28,1 |
| Строительство водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 1002 | 112810И130 | 410 | 40 115,6 | 14 867,9 | 37,1 |
| Реконструкция очистных сооружений сточных вод ОГАУ «ДИПИ «Лесная Дача» | 1002 | 112810П130 | 410 | 6 914,7 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция объекта «Жилой корпус ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени М.И. Никульшина» | 1002 | 112810П009 | 410 | 17 515,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция нежилого здания ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Зырянского района» по адресу: Зырянский район, с. Зырянское, пер. Гоголя, д. 2б | 1002 | 112810П009 | 410 | 576,3 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск», расположенного по адесу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а | 1002 | 112810И010 | 410 | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск», расположенного по адесу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а» | 1002 | 112810П009 | 410 | 1 395,5 | 1 395,5 | 100,0 |
| Строительство спального корпуса на 150 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» по адресу: Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 32 стр.1 | 1002 | 112810П009 | 410 | 31 452,2 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», | 1002 | 1900000000 |  | 217 951,0 | 4 681,5 | 2,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота», по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7 | 1002 | 194870И070 | 410 | 209 022,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 194870П070 |  | 4 681,5 | 4 681,5 | 100,0 |
| Строительство газовой котельной для ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо» | 1002 | 194870П070 | 410 | 4 247,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области |  |  |  | 1 011 875,2 | 75 891,6 | 7,5 |
| Национальная экономика | 0400 |  |  | 165 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 |  |  | 165 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», | 0409 | 1800000000 |  | 165 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске | 0409 | 182834П050 | 520 | 165 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |  |  | 74 181,1 | 19 947,5 | 26,9 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 |  |  | 74 181,1 | 19 947,5 | 26,9 |
| Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области», | 0502 | 1300000000 |  | 1 284,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ливневой канализации для строительства жилых домов в микрорайоне №8 жилого комплекса «Солнечная долина» в г. Томске | 0502 | 133914П980 | 520 | 1 284,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», | 0502 | 1900000000 |  | 72 896,2 | 19 947,5 | 27,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с.Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 0502 | 19WF552430 | 520 | 21 002,9 | 104,5 | 0,5 |
| Строительство участка водопроводной линии по Богашевскому тракту от ул. Линейной до ул. Октябрьской в д. Лоскутово г. Томск | 0502 | 191814И920 | 520 | 6 977,4 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция котельной «Степная» в с.Молчаново Молчановского района Томской области | 0502 | 191814И920 | 520 | 595,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | 0502 | 194884И030 | 520 | 44 320,5 | 19 843,0 | 44,8 |
| Образование | 0700 |  |  | 735 683,3 | 50 873,7 | 6,9 |
| Общее образование | 0702 |  |  | 735 683,3 | 50 873,7 | 6,9 |
| Государственная программа «Развитие образования в Томской области», | 0702 | 0900000000 |  | 735 683,3 | 50 873,7 | 6,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14 в г.Томске | 0702 | 09WE1А3050 | 520 | 503 799,9 | 33 178,4 | 6,6 |
|  |  | 09WE153050 |  | 18 334,1 | 17 695,3 | 96,5 |
| Здание общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест | 0702 | 09WE1А2300 | 520 | 213 549,3 | 0,0 | 0,0 |
| Физическая культура и спорт | 1100 |  |  | 16 409,1 | 5 070,4 | 30,9 |
| Физическая культура | 1102 |  |  | 16 409,1 | 5 070,4 | 30,9 |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», | 1102 | 270000000 |  | 6 329,1 | 5 070,4 | 80,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Томская область, г.Асино, ул. 9 Мая, 36/3 | 1102 | 27397R5764 | 520 | 6 329,1 | 5 070,4 | 80,1 |
| Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» | 1102 | 0800000000 |  | 10 080,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство «Центр самбо» в г. Томске | 1102 | 08WP54П020 | 520 | 10 080,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1400 |  |  | 20 601,7 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 |  |  | 20 601,7 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области», | 1403 | 1300000000 |  | 20 601,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ул. Петра Федоровского, ул. Андрея Крячкова в г. Томске | 1403 | 133914П980 | 520 | 20 601,7 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 2: |  |  |  | 206 027,5 | 98 325,5 | 47,7 |
| 2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |  |  |  | 80 671,9 | 80 671,9 | 100,0 |
| Образование | 0700 |  |  | 80 671,9 | 80 671,9 | 100,0 |
| Среднее профессиональное образование | 0704 |  |  | 80 671,9 | 80 671,9 | 100,0 |
| Государственная программа «Развитие культуры в Томской области», |  |  |  | 80 671,9 | 80 671,9 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение нежилых помещений для ОГАПОУ «Томский Губернаторский колледж культуры и искусства» по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Томск, ул.Карла Маркса, д.17/1, пом. ц002, ц004-ц005, ц008-ц011, ц013-ц027, 1005-1011, 1014-1016, 1018-1029, 2007-2012, 2015-2017, 2019-2032, 3009, 3012-3014, 3016-3032 | 0704 | 101810И060 | 460 | 80 671,9 | 80 671,9 | 100,0 |
| 2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  |  |  | 125 355,6 | 17 653,6 | 14,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |  |  | 111 855,6 | 17 653,6 | 15,8 |
| Жилищное хозяйство | 0501 |  |  | 97 374,3 | 17 653,6 | 18,1 |
| Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области», | 0501 | 1300000000 |  | 97 110,0 | 17 653,6 | 18,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта «Бюджетный дом» | 0501 | 131954И870 | 520 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0501 | 13WF367484 | 520 | 47 110,0 | 17 653,6 | 37,5 |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», | 0501 | 270000000 |  | 264,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области (расчетная площадь 90 кв. м) | 0501 | 27192R5767 | 520 | 146,9 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области (расчетная площадь 72 кв. м) | 0501 | 27192R5767 | 520 | 117,4 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 |  |  | 14 481,3 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», | 0502 | 1900000000 |  | 14 481,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение котельной блочной модульной мощностью 0,326 МВт, расположенной в Томской области, Молчановском районе, с. Нарга, ул. Свердлова, 9 | 0502 | 191814И920 | 520 | 14 481,3 | 0,0 | 0,0 |
| Культура, кинематография | 0800 |  |  | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Культура | 0801 |  |  | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие культуры в Томской области», | 0801 |  |  | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение объекта «Культурно-досуговый центр деревни Кандинка» | 0801 | 101814И160 | 520 | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 |