Приложение № 4

к постановлению Администрации

Томской области

от 26.07.2024 № 295а

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 1-е полугодие 2024 года

тыс. руб.

| Наименование | Коды бюджетной классификации |  |  | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РзПр | Цср | Вр |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 2 077 408,5 | 861 067,2 | 41,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  | 1 581 019,5 | 776 610,7 | 49,1 |
| Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 1: |  |  |  | 1 572 475,1 | 776 610,7 | 49,4 |
| 1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |  |  |  | 723 352,4 | 36 297,3 | 5,0 |
| Национальная экономика | 0400 |  |  | 234 649,4 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт | 0408 |  |  | 234 649,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», |  |  |  | 234 649,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство/реконструкция посадочной площадки «Кедровый», находящейся в собственности субъекта Российской Федерации, в целях обеспечения приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов (Томская область) | 0408 | 18WY152620 | 410 | 117 324,7 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство/реконструкция посадочной площадки «Каргасок», находящейся в собственности субъекта Российской Федерации, в целях обеспечения приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов (Томская область) | 0408 | 18WY152620 | 410 | 117 324,7 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 0900 |  |  | 488 703,0 | 36 297,3 | 7,4 |
| Амбулаторная помощь | 0902 |  |  | 488 703,0 | 36 297,3 | 7,4 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», | 0902 | 0700000000 |  | 488 703,0 | 36 297,3 | 7,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) | 0902 | 07WN95365И | 410 | 208 073,1 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену | 0902 | 07WN95365И | 410 | 219 392,5 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170 | 0902 | 07WN95365И | 410 | 61 237,4 | 36 297,3 | 59,3 |
| 1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области |  |  |  | 849 122,7 | 740 313,4 | 87,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |  |  | 51 678,2 | 4 223,5 | 8,2 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 |  |  | 51 678,2 | 4 223,5 | 8,2 |
| Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», | 0502 | 1900000000 |  | 51 678,2 | 4 223,5 | 8,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с.Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 0502 | 19WF552430 | 520 | 51 678,2 | 4 223,5 | 8,2 |
| Образование | 0700 |  |  | 592 803,5 | 572 147,2 | 96,5 |
| Общее образование | 0702 |  |  | 592 803,5 | 572 147,2 | 96,5 |
| Государственная программа «Развитие образования в Томской области», | 0702 | 0900000000 |  | 592 803,5 | 572 147,2 | 96,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14 в г.Томске | 0702 | 09WE153050 | 520 | 592 803,5 | 572 147,2 | 96,5 |
| Физическая культура и спорт | 1100 |  |  | 204 641,0 | 163 942,7 | 80,1 |
| Физическая культура | 1102 |  |  | 204 641,0 | 163 942,7 | 80,1 |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» | 1102 | 270000000 |  | 204 641,0 | 163 942,7 | 80,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Томская область, г.Асино, ул. 9 Мая, 36/3 | 1102 | 27397R5764 | 520 | 204 641,0 | 163 942,7 | 80,1 |
| Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 2: |  |  |  | 8 544,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  |  |  | 8 544,4 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |  |  | 8 544,4 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищное хозяйство | 0501 |  |  | 8 544,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», | 0501 | 270000000 |  | 8 544,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области (расчетная площадь 90 кв. м) | 0501 | 27192R5767 | 520 | 4 749,1 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области (расчетная площадь 72 кв. м) | 0501 | 27192R5767 | 520 | 3 795,3 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт безвозмездных поступлений от негосударственных организаций |  |  |  | 496 389,0 | 84 456,5 | 17,0 |
| Раздел 1. Объекты капитального строительства негосударственной собственности Томской области (муниципальной собственности) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 1: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 2: |  |  |  | 496 389,0 | 84 456,5 | 17,0 |
| 2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  |  |  | 496 389,0 | 84 456,5 | 17,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |  |  | 496 389,0 | 84 456,5 | 17,0 |
| Жилищное хозяйство | 0501 |  |  | 496 389,0 | 84 456,5 | 17,0 |
| Государственная программа «Жильё и городская среда Томской области», | 0501 | 1300000000 |  | 496 389,0 | 84 456,5 | 17,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0501 | 13WF367483 | 520 | 496 389,0 | 84 456,5 | 17,0 |