Распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 N 102-ра (ред. от 25.02.2025) "Об утверждении Паспорта ведомственного проекта "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области", реализуемого в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 06.08.2025

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2024 г. N 102-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "ПОВЫШЕНИЕ

ПОТЕНЦИАЛА МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ",

РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫНКОВ СЫРЬЯ

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 29.03.2024 N 238-ра, от 25.12.2024 N 906-ра, от 25.02.2025 N 147-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 25.12.2024 N 906-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.02.2024 N 102-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 25.02.2025 N 147-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Эффективное вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных мелиоративных проектов | ГП, ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Единица | 8 | 2023 | 12 | 19 | - | - | - | Возрастающий | Нет | Ведомственная статистика |
| 2. | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом с 2021 года | ГП РФ, ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Тысяча гектаров | 21,772 | 2023 | 42,9803 | 63,5878 | 84,5336 | - | - | Возрастающий | Да | Ведомственная статистика |
| 3. | Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | ГП РФ, ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Процент | 0,005 | 2023 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | - | Возрастающий | Нет | Ведомственная статистика |
| 4. | Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | ГП РФ, ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Процент | 0,148 | 2023 | 0,4878 | 0,6073 | 0,7577 | 0,7577 | - | Возрастающий | Нет | Ведомственная статистика |

## План достижения показателей ведомственного

проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача: Реализация проектов, направленных на повышение потенциала земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных мелиоративных проектов | ГП, ВП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 1.2. | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом с 2021 года | ГП РФ, ВП | Тысяча гектаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,5878 |
| 1.3. | Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | ГП РФ, ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,011 |
| 1.4. | Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | ГП РФ, ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6073 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | Тысяча гектаров | 4,03 | 2023 | 1,8911 | 2,9654 | - | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение культуртехнических мероприятий | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество реализованных мелиоративных проектов |
| 2. | Мероприятие 2. Возмещение части затрат на мероприятия по химической мелиорации земель | Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации | Тысяча гектаров | - | 2023 | - | 1,9875 | 1,9875 | 1,9875 | 1,9875 | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на химическую мелиорацию | Оказание государственной поддержки |  |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Ведомственный проект "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" (всего), в том числе: | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 49837,8 | 74355,6 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 40308,3 | 59821,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 9529,5 | 14533,7 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий" (всего), в том числе: |  | 48506,5 | 48296,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 40308,3 | 42983,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 8198,2 | 5312,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Возмещение части затрат на мероприятия по химической мелиорации земель" (всего), в том числе: |  | 1331,3 | 26059,3 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 16838,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1331,3 | 9221,1 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий" | 0,0 | 4347,8 | 15217,3 | 26086,8 | 32511,6 | 32511,6 | 32511,6 | 43284,3 | 44153,9 | 45023,5 | 48296,3 | 48296,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на мероприятия по химической мелиорации земель" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 20000,0 | 26059,3 | 26059,3 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 4347,8 | 15217,3 | 26086,8 | 32511,6 | 32511,6 | 32511,6 | 43284,3 | 54153,8 | 65023,5 | 74355,6 | 74355,6 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1 | Задача: "Реализация проектов, направленных на повышение потенциала земель сельскохозяйственного назначения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 96802,8 | 83292,0 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 48506,5 | 40308,3 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение |  | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 16.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение |  | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 01.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) |  | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2024 г.) |  | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2024 г.) |  | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.11.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2024 г.) |  | ГИИС ЭБ |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 48296,3 | 42983,7 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение |  | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 17.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение |  | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 03.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) |  | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2025 г.) |  | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2025 г.) |  | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 14.11.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2025 г.) |  | ГИИС ЭБ |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на мероприятия по химической мелиорации земель" | 01.01.2024 | 24.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 41670,6 | 16838,2 |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на мероприятия по химической мелиорации земель" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 1331,3 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) |  | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 28.06.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление) |  | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 20.09.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение |  | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) |  | отсутствует |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на мероприятия по химической мелиорации земель" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 26059,3 | 16838,2 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 28.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) |  | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 27.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление) |  | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 19.09.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение |  | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 26.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) |  | отсутствует |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на мероприятия по химической мелиорации земель" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 7140,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 27.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) |  | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 26.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление) |  | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 18.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение |  | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) |  | отсутствует |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на мероприятия по химической мелиорации земель" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 7140,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 26.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) |  | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 25.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление) |  | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 17.09.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение |  | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 24.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) |  | отсутствует |